|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации,** | **Наименование инвестиционного проекта** | **Сроки реализации проекта** | **Объем инвестиций по проекту,**  **млн. руб.** | **Объем освоенных инвестиций, млн. руб.**  **(за 2018 г.)** |
| 1 | ОА «Ефремовский маслосыродельный комбинат» | Реконструкция производственных площадей для производства новой линии,  линия по производству твороженного сыра и голубого | 2018г. | 166,77  332,92 | 166,77  332,92 |
| 2 | ООО «Каргилл» | 1)Строительство отделения переэтери фикации растительных масел; | 2015-2018г | 974 | 75 |
| 2)Техническое перевооружение цеха по производству кормов со строительством склада тарной готовой продукции | 2016 -2018г. | 578 | 146 |
| 3)Строительство энергоцентра для электроснабжения и энергоснабжения ООО "Каргилл" | 2017-2019гг | 1,716 | 538 |
| 4)Строительство нового цеха производства катионного крахмала | 2018-2020гг | 1,065 | 30 |
| 5)Строительство комплекса очистных сооружений | 2009-2018гг | 505 | 2 |
| 6)Проекты по модернизации существующего производства | 2018г | 1,260 | 466 |
| 3 | ОАО "ЕЗСК" | Модернизация отделения полимеризации производства высокомолекулярного полиизобутилена». Объем инвестиций- 650,0 млн рублей. | 2019г. | 650 | 225,1 |
| «Техническое перевооружение холодильно-компрессорной станции производства полиизобутилена». Объем инвестиций - 570,9 млн рублей | 2019г. | 570,9 |
| 4 | ООО «Кубаньмасло - ЕМЗ» | 1) Строительство Тульского завода растительных масел;  2)Создание банка сельскохозяйственных земель, для выращивания собственной сырьевой базы;  3)Модернизация и расширение производственной базы | 2018-2021гг  2018-2025гг  2018-2021гг | 4 000,00  175,0  80,0 | 11,3  69,1  28,5 |
| 5 | ООО «Тульская мясная компания» | Свиноводческий комплекс АГРОЭКО | 2018-2027гг. / 2018-2019гг. | 3102 | 336 |
| 6 | ООО «ТЭТА ФУД Е» | Переработка и экспорт мясной продукции и субпродуктов | 2020 | 350,0 | 20,2 |
| 7 | ООО «Листер» | Производство профессиональных инновационных дезинфицирующих средств | 2018- 2019гг | 124,0 | 9,0 |
| 8 | ООО «Ефремов-Фарма» | строительство завода по производству полного цикла разработки и крупнотоннажного производства активных фармацевтических субстанций, получаемых методом биотехнологического синтеза, объем инвестиций - 4,7 млрд рублей | 2018-2021 | 2400 | 3,6 |
| 9 | ООО «ПромБиоТехнологии» | строительство завода по глубокой переработке зерновых культур с целью производства белково-витаминно-минеральных добавок для кормов, объем инвестиций - 2,6 млрд рублей | 2018-2023 | 2600 | 2,38 |