|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование** | |
| **Администрация** | |
|  | |
|  | |
| **Постановление** | |
|  | |
| **от 29.09.2022** | **№ 1519** |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 07.10.2015 г. № 1735 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов»**

В целях совершенствования программно-целевых принципов формирования и исполнения бюджета муниципального образования город Ефремов, в соответствии с пунктом 2 постановления администрации муниципального образования город Ефремов от 04.08.2022 № 1245 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Ефремов», на основании [Устава](consultantplus://offline/ref=C867F7B7CFA7FE996F8B04A2864A368CC025D7DAF89C6F44F1558A4E888831D31B320B92C4BCBB9820A90EaD16H) муниципального образования город Ефремов администрация муниципального образования город Ефремов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 07.10.2015 г. № 1735 « О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 07.10.2015 г. № 1735 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов» следующие изменения - приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу по делопроизводству и контролю администрации муниципального образования город Ефремов обнародовать настоящее постановление путем его размещения на официальном сайте муниципального образования город Ефремов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Ефремов.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

город Ефремов С.Г. Балтабаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Ефремов

от «\_\_»\_\_\_2022 № \_\_\_\_\_

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Ефремов

от «30» марта 2022 № 407

**Муниципальная программа**

**муниципального образования город Ефремов**

**«Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов»**

**Стратегические приоритеты муниципальной программы** **муниципального образования город Ефремов «Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов»**

1. **Оценка текущего состояния, основные показатели и основные проблемы энергоэффективности и энергосбережения муниципального образования**

**город Ефремов**

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе    является актуальным и необходимым условием нормального функционирования городского округа, так как повышение эффективности использования ТЭР, при  непрерывном росте цен на энергоресурсы, позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Программа направлена на активизацию практических действий в области энергосбережения и энергоэффективности в муниципальном образовании город Ефремов. Реализация мероприятий программы будет способствовать устойчивому сокращению удельного потребления энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и муниципальных унитарных предприятий, росту энергетической и экологической безопасности городского округа.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной Программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР.

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования город Ефремов основана на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Мероприятия программы должны стать инструментом повышения эффективности использования энергетических ресурсов, снижения бюджетных расходов на электроэнергию.

1. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Энергосбережение – комплекс мер или действий, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования ресурсов.

Цель энергосбережения – это повышение энергоэффективности во всех отраслях на территории муниципального образования город Ефремов.

Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:

- рост стоимости энергоресурсов;

- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов,  автоматизация процессов энергопотребления;

- повышение качества эксплуатации жилищного фонда.

Достижение поставленной цели осуществляется благодаря мероприятиям по закупке современных энергосберегающих ламп в количестве 2500 штук и светодиодных светильников в количестве 250 штук, что, в свою очередь, позволит сэкономить значительное количество электроэнергии - 250 тыс. Квтч в течение 5 лет. Поверка теплового счётчика и начисления за потреблённую тепловую энергию по прибору учёта позволят ежегодно экономить более 50 Гкал.

1. **Задачи муниципальной программы, способы их эффективного решения в сфере энергосбережения и энергоэффективности**

**муниципального образования город Ефремов**

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности  системы водоснабжения и водоотведения;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

 В ходе реализации Программы должно быть обеспечено:

- проведение мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

- учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов за счет оснащения организаций современными техническими средствами учета потребления  топливно-энергетических ресурсов;

- экономия электрической, тепловой, газовой (отопление газом) энергии;

- снижение расходов местного бюджета на оплату электрической, тепловой энергии и газа;

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- переход на приборный учет при расчетах населения.

**Паспорт муниципальной программы**

**«Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап: 2022-2026 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение энергоэффективности муниципального образования город Ефремов | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Ефремов | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень структурных элементов муниципальной программы | 1. Комплекс процессных мероприятий: «Повышение энергетической эффективности муниципального образования город Ефремов» | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | №  п/п | Наименование  целевого показателя | | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | |
| 2022  год | | 2023  год | 2024  год | | 2025  год | 2026  год | | На момент окончания реализации  муниципальной программы |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в бюджетных муниципальных учреждениях, (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в в бюджетных муниципальных учреждениях, (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | | 10 | | 12 | 14 | | 16 | 18 | | 18 |
| 3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных бюджетных учреждениях (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | | 98 | | 99 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 4. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных бюджетных учреждениях (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | | 80 | | 85 | 90 | | 95 | 100 | | 100 |
| 5. | Доля многоквартирных домов (МКД), оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта электрической энергии в общем количестве МКД, расположенных на территории МО город Ефремов (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 6. | Доля многоквартирных домов (МКД), оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта тепловой энергии в общем количестве МКД, расположенных на территории МО город Ефремов (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | | 8 | | 10 | 12 | | 14 | 16 | | 16 |
| 7. | Доля многоквартирных домов (МКД), оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта холодной воды в общем количестве МКД, расположенных на территории МО город Ефремов (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | | 5 | | 10 | 15 | | 20 | 25 | | 25 |
| 8. | Доля многоквартирных домов (МКД), оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта газа в общем количестве МКД, расположенных на территории МО город Ефремов (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | | 5 | | 10 | 15 | | 20 | 25 | | 25 |
| 9. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (годовая периодичность, за отчетный период), кВт/ч на 1 человека населения | | | | 60 | | 59 | 58 | | 57 | 56 | | 56 |
|  | 10. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (годовая периодичность, за отчетный период), Гкал на 1 кв. м. общей площади | | | | 10 | | 12 | 14 | | 16 | 18 | | 18 |
| 11. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями (годовая периодичность, за отчетный период), куб. м. на 1 человека населения | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 12. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями (годовая периодичность, за отчетный период), куб. м. на 1 человека населения | | | | 8 | | 10 | 12 | | 14 | 16 | | 16 |
| 13. | Удельная величина потребления газа муниципальными бюджетными учреждениями (годовая периодичность, за отчетный период), куб. м. на 1 человека населения | | | | 5 | | 10 | 15 | | 20 | 25 | | 25 |
| 14. | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (годовая периодичность, за отчетный период), кВт/ч на 1 проживающего | | | | 60 | | 59 | 58 | | 57 | 56 | | 56 |
|  | 15. | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (годовая периодичность, за отчетный период), Гкал на 1 кв. м. общей площади | | | | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 |
| 16. | Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах (годовая периодичность, за отчетный период), куб. м. на 1 проживающего | | | | 0,3 | | 0,3 | 0,29 | | 0,28 | 0,27 | | 0,27 |
| 17. | Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах (годовая периодичность, за отчетный период), куб. м. на 1 проживающего | | | | 1,7 | | 1,7 | 1,68 | | 1,67 | 1,66 | | 1,66 |
| 18. | Удельная величина потребления газа в многоквартирных домах (годовая периодичность, за отчетный период), куб. м. на 1 проживающего | | | | 20 | | 20 | 19,8 | | 19,8 | 19,7 | | 19,7 |
| 19. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | | 50 | | 60 | 70 | | 80 | 90 | | 90 |
| 20. | Количество закупленных энергосберегающих ламп / светильников (годовая периодичность, за отчетный период), шт. | | | | 500/50 | | 500/50 | 500/50 | | 500/50 | 500/50 | | 2500/250 |
| 21. | Экономия электроэнергии в натуральном выражении по бюджетным учреждениям, (годовая периодичность, за отчетный период), кВт/ч | | | | 50 | | 50 | 50 | | 50 | 50 | | 250 |
| 22. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении по зданию администрации (г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 43), (годовая периодичность, за отчетный период), Гкал | | | | 50 | | 50 | 50 | | 50 | 50 | | 250 |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы, всего | Источники  финансирования | | Расходы по годам  (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| всего | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год | |
| **Всего** | | **1528,0** | **293,0** | **315,0** | | **270,0** | | | **300,0** | | | **350,0** | |
| Местный бюджет | | 1528,0 | 293,0 | 315,0 | | 270,0 | | | 300,0 | | | 350,0 | |

**Паспорт**

**структурного элемента, входящего в процессную часть муниципальной программы**

**«Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплексы процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий: «Повышение энергетической эффективности муниципального образования город Ефремов»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2022-2026 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | Повышение энергоэффективности муниципального образования город Ефремов | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Ефремов | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | |
| 2022  год | | 2023  год | 2024  год | | 2025  год | | 2026  год | на момент окончания реализации МП | |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в бюджетных муниципальных учреждениях, (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в бюджетных муниципальных учреждениях, (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | 10 | | 12 | 14 | | 16 | | 18 | 18 | |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных бюджетных учреждениях (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | 98 | | 99 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных бюджетных учреждениях (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | 80 | | 85 | 90 | | 95 | | 100 | 100 | |
| 5 | Доля многоквартирных домов (МКД), оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта электрической энергии в общем количестве МКД, расположенных на территории МО город Ефремов (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
|  | 6 | Доля многоквартирных домов (МКД), оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта тепловой энергии в общем количестве МКД, расположенных на территории МО город Ефремов (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | 8 | | 10 | 12 | | 14 | | 16 | 16 | |
| 7 | Доля многоквартирных домов (МКД), оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта холодной воды в общем количестве МКД, расположенных на территории МО город Ефремов (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | 5 | | 10 | 15 | | 20 | | 25 | 25 | |
| 8 | Доля многоквартирных домов (МКД), оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта газа в общем количестве МКД, расположенных на территории МО город Ефремов (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | 5 | | 10 | 15 | | 20 | | 25 | 25 | |
| 9 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (годовая периодичность, за отчетный период), кВт/ч на 1 человека населения | | | 60 | | 59 | 58 | | 57 | | 56 | 56 | |
| 10 | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (годовая периодичность, за отчетный период), Гкал на 1 кв. м. общей площади | | | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | |
| 11 | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями (годовая периодичность, за отчетный период), куб. м. на 1 человека населения | | | 0,3 | | 0,3 | 0,29 | | 0,28 | | 0,27 | 0,27 | |
| 12 | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями (годовая периодичность, за отчетный период), куб. м. на 1 человека населения | | | 1,7 | | 1,7 | 1,68 | | 1,67 | | 1,66 | 1,66 | |
| 13 | Удельная величина потребления газа муниципальными бюджетными учреждениями (годовая периодичность, за отчетный период), куб. м. на 1 человека населения | | | 20 | | 20 | 19,8 | | 19,8 | | 19,7 | 19,7 | |
| 14 | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (годовая периодичность, за отчетный период), кВт/ч на 1 проживающего | | | 690 | | 685 | 680 | | 675 | | 670 | 670 | |
| 15 | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (годовая периодичность, за отчетный период), Гкал на 1 кв. м. общей площади | | | 0,18 | | 0,18 | 0,18 | | 0,18 | | 0,18 | 0,18 | |
| 16 | Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах (годовая периодичность, за отчетный период), куб. м. на 1 проживающего | | | 26 | | 25 | 25 | | 24 | | 24 | 24 | |
| 17 | Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах (годовая периодичность, за отчетный период), куб. м. на 1 проживающего | | | 68 | | 67 | 66,5 | | 66 | | 65,5 | 65,5 | |
| 18 | Удельная величина потребления газа в многоквартирных домах (годовая периодичность, за отчетный период), куб. м. на 1 проживающего | | | 282 | | 280 | 278 | | 276 | | 274 | 274 | |
| 19 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | 50 | | 60 | 70 | | 80 | | 90 | 90 | |
| 20 | Количество закупленных энергосберегающих ламп / светильников (годовая периодичность, за отчетный период), шт. | | | 500/50 | | 500/50 | 500/50 | | 500/50 | | 500/50 | 2500/250 | |
| 21 | Экономия электроэнергии в натуральном выражении по бюджетным учреждениям, (годовая периодичность, за отчетный период), тыс. кВт/ч | | | 50 | | 50 | 50 | | 50 | | 50 | 250 | |
|  | 22 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении по зданию администрации (г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 43), (годовая периодичность, за отчетный период), Гкал | | | 50 | | 50 | 50 | | 50 | | 50 | 250 | |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий 1,**  всего | Источники  финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| всего | 2022 год | | 2023 год | | | 2024 год | | 2025 год | | | 2026 год |
| **Всего** | | **1528,0** | **293,0** | | **315,0** | | | **270,0** | | **300,0** | | | **350,0** |
| Местный бюджет | | 1528,0 | 293,0 | | 315,0 | | | 270,0 | | 300,0 | | | 350,0 |