|  |
| --- |
| **ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЕФРЕМОВ** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ** |
|  |
|  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |
| **от 18.11.2022** | **№ 1831** |

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ ОТ 07.10.2015 Г. № 1733 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГАМИ ЖКХ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОД ЕФРЕМОВ»**

В целях совершенствования программно-целевых принципов формирования и исполнения бюджета муниципального образования город Ефремов, в соответствии с пунктом 2 постановления администрации муниципального образования город Ефремов от 04.08.2022 № 1245 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Ефремов», на основании Устава муниципального образования город Ефремов администрация муниципального образования город Ефремов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 07.10.2015 г. № 1733 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов» следующие изменения - приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

 2. Отделу по делопроизводству и контролю администрации муниципального образования город Ефремов обнародовать настоящее постановление путем его размещения на официальном сайте муниципального образования город Ефремов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Ефремов.

 3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и применяется к правоотношениям, связанным с формированием бюджета муниципального образования город Ефремов, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

 Глава администрации

муниципального образования

 город Ефремов

С.Г. Балтабаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Ефремов

от 18.11.2022 № 1831

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Ефремов

от «13» октября 2022 № 1540

**Муниципальная программа**

**муниципального образования город Ефремов**

**«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования**

 **город Ефремов»**

**Стратегические приоритеты муниципальной программы** **муниципального образования город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»**

1. **Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы сферы ЖКХ и благоустройства на территории муниципального образования город Ефремов**

 Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов, ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и низкой энергоэффективностью. Вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают основное место в перечне проблем граждан муниципального образования город Ефремов.

 Необходимо обеспечить нормативное качество жилищно-коммунальных услуг, нормативную надежность систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизацию затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Объекты коммунальной инфраструктуры в городском округе находятся в изношенном состоянии. Удельный вес водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене, составил 52 процентов и 77 процентов соответственно.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. При этом даже достигнутые объемы работ по капитальному ремонту жилищного фонда лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений. Отсутствуют кредитные схемы финансирования капитального ремонта.

Как правило, капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае – с частичной модернизацией. При капитальных ремонтах не ставится задача повышения уровня эффективности использования ресурсов, снижения потерь и, тем более, повышения уровня благоустройства дома. В результате только что отремонтированные дома не соответствуют современным требованиям.

При этом, даже достигнутые объемы работ по капитальному ремонту жилищного фонда лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений.

Необходимо провести техническое обновление коммунальной инфраструктуры, что позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и организационные возможности потребителю регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их потребления.

 Газоснабжение природным газом осуществляется от газового хозяйства АО «Газпром газораспределение Тула» филиал в г. Ефремове. По состоянию на 01.01.2022 г. в Ефремовском районе газифицированно природным газом 92 % населенных пунктов. Администрация муниципального образования город Ефремов проводит необходимые мероприятия по догазификации и газификации населённых пунктов.

 Подача газа по зоне Ефремовского района осуществляется шестью ГРС (1 г. Ефремов, 5 район). Протяженность газопроводов 907,2 км, в том числе: высокого давления – 228,92 км, среднего давления – 140,51 км, низкого давления – 537,77 км, из которых 717,63 км проложено в сельской местности.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы газового хозяйства эксплуатируются 42 ГРП и 190 ШРП. Защита газопроводова от электрохимической коррозии осуществляется 151 катодной станцией ЭЗУ.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального образования город Ефремов. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов и поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения городов и поселков.

Благоустройство городов – одна из актуальных проблем современного градостроительства. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. Благоустройство городов включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению городских территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.

1. Наличие в городах зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения активно очищают атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уровень шумов, препятствуют возникновению неблагоприятных ветровых режимов, кроме того, зелень в городах благотворно действует на эмоциональное состояние человека.

Формирование современной городской среды в виде благоустройства и озеленения дворовых территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) способствует созданию безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований.

 В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории города Ефремова, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов развития города.

 Территории муниципального образования удобно расположенные и легко доступные для большого числа жителей используются с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон с обеспечением максимальной взаимосвязи городских пространств, доступности объектов инфраструктуры и сервиса, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.

 Городская инфраструктура и благоустройство территорий разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, общественного транспорта и велосипедного транспорта.

 Концепция благоустройства для каждой территории создаётся с учётом потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учётом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе формирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм созидательного проявления творческого потенциала жителей данного населённого пункта.

1. **Приоритеты реализуемой политики в сфере ЖКХ и благоустройства на территории муниципального образования город Ефремов,**

**основные цели программы**

Целью программы является создание условий для устойчивого и эффективного функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов, а также создание условий для устойчивого и эффективного функционирования системы благоустройства.

 Проанализировав направление политики правительства Тульской области в жилищно-коммунальной сфере, можно выделить основные направления деятельности в краткосрочном и долгосрочном периодах. Основными результатами на сегодняшний день являются в основном проработанная и подготовленная нормативно-правовая база, которая регулирует деятельность жилищно-коммунальной сферы; сформированная организационная структура муниципального управления развитием сферы с установлением полномочий участников процесса; созданная рыночная инфраструктура ЖКХ с организационным разделением функций управления и хозяйствования. Существенно увеличено бюджетное финансирование. Таким образом, заложены основы для эффективного развития сферы ЖКХ как в части нормативно-правового обеспечения, создания организационной структуры управления, так и финансового обеспечения.

 Количественно это можно охарактеризовать следующими величинами: капитальный ремонт фасада в д. № 98 по ул. Садовая города Ефремова Тульской области, замена 1910 п. м. водопроводных сетей в рамках программы «Народный бюджет», ремонт 18 артскважин и 2-х станций 2 подъёма, текущий ремонт насосных агрегатов на ВНС 3-подъёма, текущий ремонт задвижек на уличных сетях водопровода по адресу: Тульская область, г. Ефремов и замена задвижек на резервуарах ВНС 3-его водоподъема в рамках регионального проекта «Чистая вода Тульской области», строительство 2 канализационно-насосных станций, освещение улично-дорожной сети на участке общей протяженностью 159 км, количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения по 3,1 куб. м. в год, содержание «Вечного огня» - 40 тыс. куб. м. газа в год, санитарная уборка и озеленение улиц города на площади 294,0 тыс. кв.м., благоустройство 1000 кв. м. городского пляжа, благоустройство 40 га территории городского кладбища, благоустройство парка им. Бунина, благоустройство сквера в районе дома № 53 по ул. Свердлова в г. Ефремов, устройство детских площадок в городе Ефремове и сельских населённых пунктах в рамках проекта «Народный бюджет», благоустройство 1 дворовой территории.

**3. Задачи муниципальной программы, способы их эффективного решения в сфере политики в сфере ЖКХ и благоустройства на территории муниципального образования город Ефремов**

В результате реализации муниципальной программы к 2026 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

1. Улучшение состояния жилищного хозяйства;
2. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;
3. Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами;
4. Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда,
5. Улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;
6. Благоустройство территории городского округа;
7. Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;
8. Повышение удовлетворенности населения муниципального образования уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
9. Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды.

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы |  Программа реализуется в один этап: 2022-2026 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  |  Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |
| Соисполнители муниципальной программы  |  Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы |  К2026 году на территории муниципального образования город Ефремов повысить: - Качество и энергоэффективность жилищного фонда, уровень обеспеченности населения качественными коммунальными услугами, - Надежность и качество коммунальных услуг; - Поднять уровень благоустроенности городского округа до нормативных требований; - Создать безопасную, удобную, экологически благоприятную и привлекательную городскую среду, способствующую комплексному и устойчивому развитию муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы  | - Улучшение состояния жилищного хозяйства; - Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;- Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами;- Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда,- Улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;- Благоустройство территории городского округа;- Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;- Повышение удовлетворенности населения муниципального образования уровнем жилищно-коммунального обслуживания; - Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды |
| Перечень структурных элементов муниципальной программы | 1. Региональный проект «Чистая вода Тульской области», не входящий в состав национального проекта
2. Комплекс процессных мероприятий: «Улучшение состояния жилищного хозяйства»
3. Комплекс процессных мероприятий: «Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами»
4. Комплекс процессных мероприятий: «Поддержание санитарного и эстетического состояния территории»
5. Комплекс процессных мероприятий: «Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства»
 |
| Целевые показатели муниципальной программы  | № п/п | Наименованиецелевого показателя | Значение показателя по годам |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год | на момент окончания реализациимуниципальной программы |
| 1. | Капитальный ремонт фасада в д. № 98 по ул. Садовая города Ефремова Тульской области (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. |  Замена водопроводных сетей в рамках проекта «Народный бюджет» (годовая периодичность, за отчетный период), п. м. | 1910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1910 |
| 3. | Доля населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), % | 83,5 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| 5. | Доля городского населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), % | 94,5 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 |
|  | 6. | Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 7 | Протяжённость построенных, заменённых сетей водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), км  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство КНС (годовая периодичность, за отчетный период), ед.  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Протяжённость освещённых частей улично-дорожной сети округа (годовая периодичность, за отчетный период), км | 159 | 159 | 160 | 160 | 162 | 162 |
| 10 | Санитарная уборка и мероприятия по озеленению городского округа (годовая периодичность, за отчетный период), тыс. кв. м. | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 294,0 |
| 11 | Количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения (годовая периодичность, за отчетный период), куб. м. в год | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 12 | Содержание «Вечного огня» (годовая периодичность, за отчетный период), тыс. куб. м. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |
| 13 | Благоустройство городского пляжа (годовая периодичность, за отчетный период), кв. м. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 14 | Благоустройство территории городского кладбища (годовая периодичность, за отчетный период), га | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 15 | Благоустройство парка им. Бунина (годовая периодичность, за отчетный период), ед.  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Благоустройство сквера в районе дома № 53 по ул. Свердлова в г. Ефремов (годовая периодичность, за отчетный период), ед.  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Установка детских площадок в городе Ефремове и сельских населённых пунктах Ефремовского района Тульской области в рамках проекта «Народный бюджет» (годовая периодичность, за отчетный период), ед.  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы, всего  | Источники финансирования | Расходы по годам(тыс. рублей) |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Всего** | **194384,6** | **54485,9** | **52736,1** | **28162,6** | **29000,0** | **30000,0** |
| Областной бюджет | 38786,0 | 15145,5 | 23640,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 155598,6 | 39340,4 | 29095,6 | 28162,6 | 29000,0 | 30000,0 |
| **Паспорт****структурного элемента, входящего в проектную часть муниципальной программы****«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»** |
|  **Региональные проекты, не входящие в состав национального проекта** |
| 1. **Региональный проект «Чистая вода Тульской области»**
 |
| Сроки реализации  |  Программа реализуется в один этап: 2022-2023 годы |
| Ответственный исполнитель  |  Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |
| Соисполнители  |  Отсутствуют |
| Цели  |  - Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами, - Надежность и качество коммунальных услуг |
| Задачи  | - Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения |
| Целевые показатели  | № п/п | Наименованиецелевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | на момент окончания реализации МП |
| 1. | Доля населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), % | 83,5 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 |
|  | 2 | Доля городского населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), % | 94,5 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 |
| 3 | Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Параметры финансового обеспечения регионального проекта «Чистая вода Тульской области» | Источники финансирования | Расходы по годам(тыс. рублей) |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Всего** | **35525,8** | **10437,7** | **25088,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Областной бюджет | 32607,5 | 8967,0 | 23640,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2918,3 | 1470,7 | 1447,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Паспорт**

**структурного элемента, входящего в процессную часть муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования город Ефремов»**

|  |
| --- |
| **Комплексы процессных мероприятий** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий** **«Улучшение состояния жилищного хозяйства»**
 |
| Сроки реализации  |  2022-2026 годы |
| Ответственный исполнитель  |  Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |
| Соисполнители  |  Отсутствуют |
| Цели  | - Повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда |
| Задачи  | - Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда,- Улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания |
| Целевые показатели  | № п/п | Наименованиецелевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |
| 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | на момент окончания реализации МП |
| 1. | Капитальный ремонт фасада в д. № 98 по ул. Садовая города Ефремова Тульской области (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий 1,**  всего  | Источникифинансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Всего** | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий:**  **«Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами»**
 |
| Сроки реализации  |  2022-2026 годы |
| Ответственный исполнитель  |  Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |
| Соисполнители  |  Отсутствуют |
| Цели  |  - Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда- Надежность и качество коммунальных услуг |
| Задачи  | - Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;- Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугам2 |
| Целевые показатели  | № п/п | Наименованиецелевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |
| 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | На момент окончания реализации МП |
| 1. |  Замена водопроводных сетей в рамках проекта «Народный бюджет» (годовая периодичность, за отчетный период), п. м. | 1910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1910 |
| 2. | Строительство КНС (годовая периодичность, за отчетный период), ед.  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Протяжённость построенных, заменённых сетей водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), км  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий 2**, всего  |  Источники  финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Всего** | **2842,6** | **2842,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 2842,6 | 2842,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий: «Поддержание санитарного и эстетического состояния территории»**
 |
| Сроки реализации  |  2022-2026 годы |
| Ответственный исполнитель  |  Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |
| Соисполнители  |  Отсутствуют |
| Цели  | - Поднять уровень благоустроенности городского округа до нормативных требований |
| Задачи  | - Благоустройство территории городского округа; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Целевые показатели  | № п/п | Наименованиецелевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |
| 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | на момент окончания реализации |
| 1. | Протяжённость освещённых частей улично-дорожной сети округа (годовая периодичность, за отчетный период), км | 159 | 159 | 160 | 160 | 162 | 162 |
| 2. | Санитарная уборка и мероприятия по озеленению городского округа (годовая периодичность, за отчетный период), тыс. кв. м. | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 294,0 |
|  | 3. | Количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения (годовая периодичность, за отчетный период), куб. м. в год | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий 3**, всего  |  Источники  финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Всего** | **135055,4** | **28910,6** | **25522,9** | **26021,9** | **26800,0** | **27800,0** |
| Областной бюджет | 1237,5 | 1237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 133817,9 | 27673,1 | 25522,9 | 26021,9 | 26800,0 | 27800,0 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий: «Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства»**
 |
| Сроки реализации  |  2022-2026 годы |
| Ответственный исполнитель  |  Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |
| Соисполнители  |  Отсутствуют |
| Цели  |  - Улучшение благоустройства территорий муниципального образования |
| Задачи  |  - Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения - Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства |
| Целевые показатели  | № п/п | Наименованиецелевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |
| 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | На момент окончания реализации МП |
| 1. | Содержание «Вечного огня» (годовая периодичность, за отчетный период), тыс. куб. м. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |
| 2. | Благоустройство городского пляжа (годовая периодичность, за отчетный период), кв. м. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 3. | Благоустройство территории городского кладбища (годовая периодичность, за отчетный период), га | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | 4. | Благоустройство парка им. Бунина (годовая периодичность, за отчетный период), ед.  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 5. | Благоустройство сквера в районе дома № 53 по ул. Свердлова в г. Ефремов (годовая периодичность, за отчетный период), ед.  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 6. | Установка детских площадок в городе Ефремове и сельских населённых пунктах Ефремовского района Тульской области в рамках проекта «Народный бюджет» (годовая периодичность, за отчетный период), ед.  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий 4**, всего  |  Источники  финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Всего** | **20460,8** | **11795,0** | **2125,1** | **2140,7** | **2200,0** | **2200,0** |
| Областной бюджет | 4941,0 | 4941,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 15519,8 | 6854,0 | 2125,1 | 2140,7 | 2200,0 | 2200,0 |

 **Перечень объектов капитального**

**строительства, объектов инвестиций муниципальной программы**

**Строительство канализационно-насосной станции в д. Чернятино**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование иместо-нахождениеобъекта | Проектнаямощность | Сроки строительства (реализации проекта) (годы) | Наличиеутвержденнойпроектно-сметнойдокументации(ПСД) | Сметная стоимость(тыс. руб.) | Остаток на 1 января годаначала реализации Программы(тыс. руб.) |
| Начало(реализации проекта)строительства | Окончание (реализации проекта)строительства | В ценах, утвержденных в ПСД | В ценах года началареализацииПрограммы | В ценах,утвержденных вПСД | В ценах года началареализацииПрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Строительство КНС в д. Чернятино |  2 ед. | 2022 | 2023 | Да | 71082,0 |  71082,0 |   нет |  нет |

|  |
| --- |
| **Паспорт инвестиционного проекта** |
| **Строительство канализационной насосной станции в д. Чернятино Ефремовского района Тульской области** |
| 1. Цель реализации инвестиционного проекта:  | Строительство канализационной насосной станции в д. Чернятино Ефремовского района Тульской области |
| 2. Направление инвестирования:  | Строительство КНС |
| 3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу:  | 2 КНС |
| 4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций:  | 2023 г. |
| 5. Главный распорядитель средств бюджета округа:  | Администрация МО город Ефремов |
| 6. Муниципальный заказчик (заказчик):  | Администрация МО город Ефремов |
| 7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:  | Да |
| 8. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий:  | Нет |
| 9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.):  |
|  | Сметная стоимость, включая НДС |
| В текущих ценах | В ценахсоответствующих лет |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего  | 71082,0 | 70800,0 |
| в том числе:  |  |  |
| проектно-изыскательские работы  | 4082,0 | 4082,0 |
| строительно-монтажные работы  | 67000,0 | 67000,0 |
| приобретение машин и оборудования  |  |  |
| приобретение объектов недвижимости  |  |  |
| прочие затраты  |  |  |
| 10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)  |
|  Наименование источника финансирования  |  Объем финансирования  |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего:  | 71082,0 |  |
| В том числе:  |  |
| Федеральный бюджет | 64253,0 |
| Областной бюджет | 2680,0 |
| бюджет округа | 949,0 |
| внебюджетные источники  | 3200,0 |
| 11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)  |
|  Год реализации инвестиционного проекта  | Стоимость объекта |
| 2022-2023 гг. | Всего | Проектно-изыскательские работы |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего:  | 71082,0 | 4082,0 |
| В том числе:  |  |  |
| Федеральный бюджет | 64253,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2680,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 949,0 | 882,0 |
| внебюджетные источники  | 3200,0 | 3200,0 |
| 12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)  |
| Годы реализации инвестиционного проекта  | Объем бюджетных инвестиций  |
| 2022 | 2023 |
| Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего:  |  4082,0 | 67000,0 |
| В том числе:  |  |  |
| Федеральный бюджет |  0,0 | 64253,0 |
| Областной бюджет |  0,0 | 2680,0 |
| бюджет округа |  882,0 | 67,0 |
| внебюджетные источники  |  3200,0 | 0,0 |
| 13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого результата  |
|  Наименование показателя  | Единица измерения | Значение показателя  |  Удельная стоимость  |
|  Строительство КНС | Ед. | 2 | 35541 |

 **Председатель комитета**

 **по жизнеобеспечению А.В. Вечеря**

 **Заместитель главы администрации**

 **по жизнеобеспечению** **администрации**

 **муниципального образования**

 **город Ефремов**  **С.А. Бобровский**