АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

(городской округ)

______________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2018 г.                                            г. Ефремов                                                      № 371

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Ефремов от  26.06.2015 № 1173

Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности

муниципального образования город Ефремов,

не включенные в муниципальные программы

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в действующей на текущий момент редакции), на основании Устава муниципального образования город Ефремов администрация муниципального образования город Ефремов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 26.06.2015 № 1173 «Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования город Ефремов, не включенные в муниципальные программы» (далее – Постановление № 1173) следующие изменения:

Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования город Ефремов, не включенные в муниципальные программы, утвержденные Постановлением № 1173, изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу по делопроизводству и контролю администрации муниципального образования город Ефремов (Неликаева М.Г.) настоящее постановление     разместить    на     официальном      сайте    муниципального

образования город Ефремов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

муниципального образования

город Ефремов                                                                С. Г. Балтабаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Ефремов

от 02.04.2018 г. № 371

ПРАВИЛА

принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

в объекты муниципальной собственности муниципального образования город Ефремов, не включенные в муниципальные программы

- I. Основные положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Ефремов (далее соответственно – объекты капитального строительства, собственность городского округа, городской округ), не включенные в муниципальные программы муниципального образования город Ефремов (далее – муниципальные программы округа), и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность городского округа (далее - объекты недвижимого имущества), не включенных в муниципальные программы округа, за счет средств бюджета  муниципального образования город Ефремов (далее соответственно – Правила, решение).

2. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:

2.1. «подготовка инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества» – определение:

объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции;

объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства или аудита проектной документации;

главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Ефремов (далее соответственно – бюджет округа, главный распорядитель средств бюджета округа), муниципального заказчика, застройщика (заказчика) в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

2.2. «реализация инвестиций в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества» - осуществление инвестиций в:

строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство;

подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объекта капитального строительства или аудита проектной документации;

3. Инициатором подготовки проекта решения может выступать предполагаемый главный распорядитель средств бюджета округа, в пределах полномочий, определенных в установленной сфере ведения.

4. При исполнении бюджета округа не допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества собственности городского округа, по которым принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При исполнении бюджета округа допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты собственности городского округа, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в случае изменения в установленном порядке типа бюджетного или автономного учреждения городского округа или организационно-правовой формы муниципального унитарного предприятия городского округа, являющихся получателями субсидий, предусмотренных статьей 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, на казенное учреждение после внесения соответствующих изменений в решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в указанные объекты с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные бюджетным или автономным учреждением городского округа, муниципальным унитарным предприятием городского округа договоры в части замены стороны договора - бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на казенное учреждение и вида договора - гражданско-правового договора бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на муниципальный контракт.

Принятие решения о предоставлении инвестиций в объект капитального строительства или объект недвижимого имущества собственности городского округа, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидий на бюджетные инвестиции).

5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития городского округа исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития городского округа, муниципальных программ округа, отраслевых стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также документов территориального планирования городского округа;

б) поручений и указаний главы администрации городского округа;

в) результатов оценки эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения;

г) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории городского округа.

- II. Подготовка проекта решения

6. Главный распорядитель средств бюджета округа в рамках полномочий, определенных в установленной сфере ведения, подготавливает проект решения в форме проекта правового акта администрации городского округа.

7. Проект решения подготавливается в форме проекта правового акта администрации городского округа независимо от сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанной в ценах соответствующих лет).

В проект решения могут быть включены несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

В проект решения включается объект капитального строительства либо объект недвижимого имущества, в отношении которого инвестиционный проект соответствует критериям и предельному значению оценки эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения, проведенной в порядке, установленном администрацией городского округа, а также документам территориального планирования городского округа в случае, если объект капитального строительства подлежит отображению в этих документах.

8. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутствия на дату подготовки проекта решения утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации) либо наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта недвижимого имущества (далее - инвестиционный проект);

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

в) наименования главного распорядителя средств бюджета округа и муниципального заказчика;

г) наименование застройщика (заказчика);

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;

ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного проекта) с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита и аудита проектной документации, в случае если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

з) распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита и аудита проектной документации, в случае если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

и) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита и аудита проектной документации, в случае если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

к) распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита и аудита проектной документации, в случае если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

9. В случае передачи органами местного самоуправления городского округа, являющимися муниципальными заказчиками, своих полномочий муниципального заказчика юридическим лицам, акции (доли) которых принадлежат городскому округу, при осуществлении инвестиций в объекты капитального строительства собственности городского округа с последующей передачей указанных объектов в качестве вклада в уставные (складочные) капиталы таких юридических лиц в соответствии с решениями, указанными в пункте 6 настоящих Правил, проект решения  должен содержать информацию о юридических лицах, которым передаются полномочия муниципального заказчика.

10. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства бюджета округа соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

- III. Согласование проекта решения

11. Главный распорядитель средств бюджета округа направляет проект решения с пояснительной запиской одновременно в комитет по экономике, развитию малого, среднего бизнеса администрации городского округа (далее – комитет по экономике) и финансовое управление администрации городского округа (далее – финансовое управление) на согласование не позднее, чем за 2 месяца (по особо опасным, технически сложным и уникальным объектам капитального строительства - не позднее, чем за 4 месяца) до определенной в установленном порядке даты внесения в Собрание депутатов городского округа проекта решения о бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период.

12. Одновременно с проектом решения:

в комитет по экономике по каждому объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества также направляются документы, материалы, исходные данные, необходимые для проведения, в устанавливаемом администрацией городского округа порядке, проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета округа, на предмет эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения;

в финансовое управление также направляются документы и материалы, необходимые для проведения проверки обоснованности расчета объема эксплуатационных расходов, указанных в пункте 14 настоящих Правил.

13. Обязательным условием согласования проекта решения комитетом по экономике является его положительное заключение об эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения, по каждому объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества, включенному в проект решения.

Подготовка заключения об эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества осуществляется в порядке, указанном в абзаце третьем пункта 7 настоящих Правил.

14. Необходимым условием согласования проекта решения финансовым управлением является обоснованность расчета объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства после его ввода в эксплуатацию или объекта недвижимого имущества после его приобретения, представленного инициатором подготовки проекта решения.

15. Комитет по экономике, финансовое управление рассматривают проект решения в течение 20 дней со дня его поступления (проект решения по особо опасным, технически сложным и уникальным объектам капитального строительства - в течение 2 месяцев со дня его поступления).

В случае выдачи комитетом по экономике отрицательного заключения об эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального строительства, включенного в проект решения, либо объекта недвижимого имущества, включенного в проект решения, такой объект подлежит исключению из проекта решения.

16. После согласования проекта решения комитетом по экономике, финансовым управлением главный распорядитель средств бюджета округа  вносит в установленном порядке в администрацию округа проект решения в форме проекта правового акта администрации городского округа.

17. Сектор архитектуры и градостроительства администрации городского округа согласовывает проект решения в части, касающейся оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории городского округа.

18. Принятые до утверждения документов территориального планирования городского округа решения в отношении объектов капитального строительства муниципального значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования городского округа, но не предусмотренных указанными документами, должны быть приведены в соответствие с этими документами в течение 2 месяцев со дня утверждения документов территориального планирования городского округа.

19. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами для его принятия.

____________________________________________________