##### **ОТЧЕТ**

о ходе реализации

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов»**

Ответственный исполнитель:комитет по жизнеобеспечению

администрации муниципального

образования город Ефремов

Отчётный год: 2022 год

Дата составления проекта

годового отчёта:апрель 2023 года

Непосредственный исполнитель

муниципальной программы:Лукьянченко Н.А., эксперт 1 категории

комитета по жизнеобеспечению,

тел. (48741) 6-08-12, эл. почта -

gkh.efremov@tularegion.org

**Председатель комитета по**

**жизнеобеспечению администрации**

**муниципального образования**

**город Ефремов А.В. Вечеря**

**1. Результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов» (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 04.08.2017 № 815 (с внесенными изменениями).

В соответствии с паспортом муниципальной программы ее ответственным исполнителем является комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов (далее – комитет по жизнеобеспечению). Соисполнители программы отсутствуют.

Результат реализации муниципальной программы - создание эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования. В результате проведённых мероприятий были благоустроены 13 дворовых территорий и сквер им. В.М. Мясищева.

В 2022 году результаты достигнуты. Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с намеченными мероприятиями.

**2. Цели муниципальной программы**

Целями программы являются:

- Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования город Ефремов;

- Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования город Ефремов.

В 2023 году будет продолжена работа по достижению намеченных целей.

**3. Показатели муниципальной программы**

Целевые показатели муниципальной программы:

- Количество МКД на благоустроенных дворовых территориях – 13 единиц;

- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 66 %;

- Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий – 9,8 тыс. кв. м;

- Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования – 45,2 %;

- Доля органов местного самоуправления, в состав которых входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в ГИС ЖКХ – 100 %;

- Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций – 100 %;

- Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций – 100 %;

- Доля соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании город Ефремов, от общего количества заключенных соглашений – 100 %;

- Реализация муниципальным образованием город Ефремов мероприятий по цифровизации городского хозяйства – 100 %;

- Количество проведённых общественных мероприятий по благоустройству городской среды – 3 ед.;

- Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий – 1 ед.;

- Площадь благоустроенных общественных территорий – 1 тыс. кв. м.;

- Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий – 63 %;

- Доля реализованных дизайн-проектов, утверждённых по итогам общественных обсуждений – 100%;

- Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России – 1 ед.;

- Количество муниципальных образований Тульской области, осуществивших проверки соблюдения правил благоустройства территорий – 1 ед.;

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в МО город Ефремов, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 20 %.

- Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования

Анализ целевых показателей муниципальной программы за 2022 год приведен в таблице 2.

**4. Структурные элементы муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется по региональному проекту, входящему в состав национального проекта и комплексу процессных мероприятий:

1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в состав национального проекта «Жилье и городская среда»;

2. «Благоустройство территорий общего пользования населения».

Нарушений установленных параметров и сроков реализации указанных структурных элементов нет.

**5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы**

Показатели за 2022 год фактически достигнуты в полном объёме.

**6. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы**

В 2022 году объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе "Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования город Ефремов" составил 21792,5 тыс. рублей, кассовое исполнение – 21792,5 тыс. рублей.

Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы за 2022 год приведен в таблице 1.

Освоение бюджетных ассигнований по муниципальной программе составило в целом 100 %, в том числе:

- Национальный проект "Жильё и городская среда", региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (21581,0 тыс. руб. при плане 21581,0 тыс. руб. - 100 %);

- "Благоустройство территорий общего пользования населения" (211,5 тыс. руб. при плане 211,5 тыс. руб. - 100 %).

**7. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

Из запланированных мероприятий и показателей муниципальной программы исполнялись и выполнены все в полном объеме, что позволило решить установленные задачи и достичь целей муниципальной программы по повышению уровня благоустройства территорий и созданию безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования город Ефремов.

Реализация данной муниципальной программы в 2023 году продолжает своё действие с дальнейшей корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).