**Постановление администрации №892 от 07.05.2015г "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ефремовский район от 18.10.2013 г. № 1658 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность Ефремовского района»"**

**Тульская область**

**Муниципальное образование город Ефремов**

**Администрация**

**Постановление**

**от 07.05.2015 г.                                                                                № 892**

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ефремовский район от 18.10.2013 г. № 1658 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность Ефремовского района»**

В соответствии с Законом РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Ефремов, администрация муниципального образования город Ефремов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Ефремовский район от 18.10.2013 г. № 1658 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность Ефремовского района» следующие изменения - приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу по делопроизводству и контролю администрации муниципального образования город Ефремов (Васюкова В.А.) обнародовать настоящее постановление путём его размещения на официальном сайте администрации муниципального образования город Ефремов в сети Интернет и в местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Ефремов.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **муниципального образования**  **город Ефремов** | **С.Г. Балтабаев** |

Приложение к постановлению

администрации

муниципального образования

город Ефремов

от 07.05.2015 г. № 892

Приложение к постановлению

администрации

муниципального образования

Ефремовский район

от 10.10.2014 г. № 1485

Приложение к постановлению

администрации

муниципального образования

Ефремовский район

от 18.10.2013 г. № 1658

**Муниципальная программа**

**«Энергоэффективность Ефремовского района»**

**Ответственный исполнитель:**комитет по жизнеобеспечению

администрации муниципального

образования город Ефремов

**Дата составления проекта**

**муниципальной программы:**октябрь 2013 год

**Исполнитель:**Лукьянченко Н.А., главный специалист

комитета по жизнеобеспечению,

тел. (48741) 6-08-12

**Руководитель отраслевого**

**органа администрации:**Бобровский С.А.,

председатель комитета по

жизнеобеспечению администрации

муниципального образования

город Ефремов

Паспорт муниципальной программы

**«Энергоэффективность Ефремовского района**»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы: | комитет по жизнеобеспечению  администрации муниципального  образования город Ефремов |
| Соисполнители муниципальной  программы: | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной  программы: | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы: | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы: | повысить энергоэффективность  бюджетной сферы Ефремовского района |
| Задачи муниципальной программы: | энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Ефремовского района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной  программы: | программа будет реализовываться в 2014-2017 году. |
| Целевые показатели (индикаторы)  результативности муниципальной  программы: | количество закупленных энергосберегающих ламп (шт.);  экономия электрической энергии в натуральном выражении, кВтч; |
| Объемы финансирования муниципальной  программы, всего, в.т.ч.: | Общий объем финансирования  в 2014-2017 годах составит 980 тыс. руб., из них по годам:  в 2014 году: 200,0 тыс. руб.;  в 2015 году: 380,0 тыс. руб.;  в 2016 году: 200,0 тыс. руб.;  в 2017 году: 200,0 тыс. руб.  в том числе:  за счет средств местного бюджета  980 тыс. руб., из них по годам:  в 2014 году: 200,0 тыс. руб.;  в 2015 году: 380,0 тыс. руб.;  в 2016 году: 200,0 тыс. руб.;  в 2017 году: 200,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации муниципальной программы: | приобретение 2008  энергосберегающих ламп;  экономия электроэнергии  759010,2 кВтч ежегодно |

1. **Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы энергоэффективности и энергосбережения в бюджетной сфере Ефремовского района**

Программа направлена на активизацию практических действий в области энергосбережения и энергоэффективности в Ефремовском районе. Реализация мероприятий программы будет способствовать устойчивому сокращению удельного потребления энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы, росту энергетической и экологической безопасности Ефремовского района.

Мероприятия программы должны стать инструментом повышения эффективности использования энергетических ресурсов, снижения бюджетных расходов на электроэнергию.

**2. Приоритеты реализуемой политики энергоэффективности бюджетной сферы Ефремовского района, основные цели и задачи программы.**

Основной целью программы является повышение энергоэффективности бюджетной сферы в Ефремовском районе.

Достижение поставленной цели осуществляется благодаря мероприятиям по закупке современных энергосберегающих ламп в количестве 2008 штук, что, в свою очередь, позволит сэкономить значительное количество электроэнергии - более 750000 Квтч (около 65%) ежегодно.

**3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2014-2017 годы.

**4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Энергоэффективность Ефремовского района»** | | | | | |
| 1.  1.1. | Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы»  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках основного мероприятия «Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы» | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту  администрации МО город Ефремов,  Комитет по образованию администрации МО город Ефремов, администрация МО город Ефремов | Март 2014 | Сентябрь 2017 | Приобретение 2008 энергосберегающих ламп,  экономия электроэнергии  759010,2 кВтч ежегодно |

**5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов**

**муниципальной программы**

Разработка новых нормативных правовых актов для реализации данной программы не требуется.

В то же время, в процессе реализации программы может потребоваться разработка таких правовых актов, что будет выполнено в виде внесения изменений в программу.

**6. Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы**

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем решения следующих задач и достижения следующих целевых значений показателей (индикаторов).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | Единица измерения | | Значение показателей (индикаторов) результативности | | | | | |
| Текущий год  2013 | | Очередной год  2014 | Первый год планового периода  2015 | Второй год планового периода  2016 | Последую-щие годы реализации программы 2017 |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Экономия электроэнергии в натуральном выражении | | кВт.ч. | 0 | | 759010,2 | | 759010,2 | 759010,2 | 759010,2 |
| 2 | | Количество, закупленных ламп | шт. | | 0 | | 444 | 669 | 445 | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета**

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2014-2017 годах составляет 980 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств местного бюджета – 980 тыс. рублей.

Оценки объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на 2014-2017 годы, получены на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.

Финансирование мероприятий программы осуществляется в установленном Законодательством порядке.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование МП, подпрограммы, ДЦП,ВЦП, основного мероприятия | | Наименование ГРБС | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Очередной год  2014 | | Первый год планового периода  2015 | | Второй год планового периода  2016 | | Последую-щие годы реализации программы 2017 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| **Муниципальная программа**  **«Энергоэффективность**  **Ефремовского района»** | | | Всего, в т.ч. | | 200,0 | | 380,0 | | 200,0 | | 200,0 | |
| Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту  администрации МО город Ефремов,  Комитет по образованию администрации МО город Ефремов | | 200,0 | | 380,0 | | 200,0 | | 200,0 | |
| **Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы»** | | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках основного мероприятия «Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы»** | | | | | | | | | | |
| Приобретение и установка энергосберегающих ламп и систем освещения | | Всего, в т.ч. | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту  администрации МО Ефремовский район | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
|  | | Всего, в т.ч. | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| Комитет по образованию администрации МО Ефремовский район | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8. Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования в разрезе ГРБС | | Оценка расходов  (тыс. руб.) | | | | | | |
| Очередной год  2014 | | Первый год планового периода  2015 | | Второй год планового периода 2016 | | Последую-щие годы реализации программы 2017 |
| **Муниципальная программа**  **«Энергоэффективность**  **Ефремовского района»**  **Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы»** | | Всего по программе | | 200,0 | | 380,0 | | 200,0 | | 200,0 |
| Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту  администрации МО город Ефремов | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| Комитет по образованию администрации МО город Ефремов | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
|  | | Админи страция МО город Ефремов | | 0,0 | | 180,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках основного мероприятия «Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы»** | | | | | | | | | |
| Приобретение и установка энергосберегающих ламп и систем освещения | | Всего, в т.ч. | | 200,0 | | 380,0 | | 200,0 | 200,0 |
| Местный бюджет | | 200,0 | | 380,0 | | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

**9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

К рискам реализации муниципальной программы, которым может управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации, других программ показывает возможность успешного управления данным риском.

Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Большое число участников реализации программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координация их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая практику других муниципальных программ риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных экономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению доходов населения. Такой риск для реализации программы может быть качественно оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.

Управление рисками реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации муниципальной программы.

Основной задачей ответственного исполнителя при управлении рисками будет определение критериев и приоритетов, необходимых для принятия решений по отдельным мероприятиям, связанным с реализацией муниципальной программы, а также обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации муниципальной программы, подготовка и рассмотрение аналитических, информационных, методических и справочных материалов в сфере реализации муниципальной программы.

Деятельность ответственного исполнителя в рамках указанных задач обеспечивает своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков, которые способны помешать полной и (или) своевременной реализации муниципальной программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_