АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕФРЕМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2026 № 799

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ ОТ 18.12.2024 № 2428

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФРЕМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГАМИ ЖКХ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФРЕМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 12.12.2024 № 2351 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области», на основании Устава муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области, администрация муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 18.12.2024 № 2428 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области» следующие изменения - приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

- Комитету по делопроизводству и контролю администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области (Неликаева М.Г.) обнародовать настоящее постановление путем его размещения на официальном сайте муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

|  |  | Заместитель главы администрации по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области С.А. Бобровский |
| --- | --- | --- |

# Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Ефремовский муниципальный округ

Тульской области

от 25 июня  2026 № 799

# Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Ефремовский муниципальный округ

Тульской области

от «07» апреля 2026 № 476

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЕФРЕМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГАМИ ЖКХ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФРЕМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЕФРЕМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГАМИ ЖКХ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФРЕМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы сферы ЖКХ и благоустройства на территории муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области»

Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа  основных фондов, ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и низкой энергоэффективностью. Вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают основное место в перечне проблем граждан муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области.

Необходимо обеспечить  нормативное качество жилищно-коммунальных услуг, нормативную надежность систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизацию затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Объекты коммунальной инфраструктуры в муниципальном округе находятся в изношенном состоянии. Удельный вес водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене, составил 85 процентов и 97 процентов соответственно.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. При этом даже достигнутые объемы работ по капитальному ремонту жилищного фонда лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений. Отсутствуют кредитные схемы финансирования капитального ремонта.

Как правило, капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае – с частичной модернизацией. При капитальных ремонтах не ставится задача повышения уровня эффективности использования ресурсов, снижения потерь и, тем более, повышения уровня благоустройства дома. В результате только что отремонтированные дома не соответствуют современным требованиям.

При этом, даже достигнутые объемы работ по капитальному ремонту жилищного фонда лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений.

Необходимо провести техническое обновление коммунальной инфраструктуры, что позволит повысить качество  коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и организационные возможности потребителю регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их потребления.

Газоснабжение природным газом  осуществляется от газового хозяйства АО «Газпром газораспределение Тула» филиал в г. Ефремове. По состоянию на 01.01.2025 г. в Ефремовском районе газифицированно природным газом 94 % населенных пунктов. Администрация муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области» проводит необходимые мероприятия по догазификации и газификации населённых пунктов.

Подача газа по зоне Ефремовского района осуществляется шестью ГРС (1 г. Ефремов, 5 район). Протяженность газопроводов 1002,1 км, в том числе: высокого давления – 228,92 км, среднего давления – 140,51 км, низкого давления – 537,77 км, из которых 793,7 км проложено в сельской местности.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы газового хозяйства эксплуатируются 42 ГРП и 190 ШРП. Защита газопроводова от электрохимической коррозии осуществляется 151 катодной станцией ЭЗУ.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов и поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения городов и поселков.

Благоустройство городов – одна из актуальных проблем современного градостроительства. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. Благоустройство городов включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению городских территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.

- Наличие в городах зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения активно очищают атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уровень шумов, препятствуют возникновению неблагоприятных ветровых режимов, кроме того, зелень в городах благотворно действует на эмоциональное состояние человека.

Формирование современной городской среды в виде благоустройства и озеленения дворовых территорий и  мест массового отдыха населения (городских парков) способствует созданию безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований.

В качестве приоритетных объектов благоустройства  выбираются активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории города Ефремова, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов развития города.

Территории муниципального образования удобно расположенные и легко доступные для большого числа жителей используются с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон с обеспечением максимальной взаимосвязи городских пространств, доступности объектов инфраструктуры и сервиса, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.

Городская инфраструктура и благоустройство территорий разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, общественного транспорта и велосипедного транспорта.

Концепция благоустройства для каждой территории  создаётся с учётом потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учётом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе формирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм созидательного проявления творческого потенциала жителей данного населённого пункта.

- Приоритеты реализуемой политики в сфере ЖКХ и  благоустройства на территории муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области, основные цели  программы

Целью программы является создание условий для устойчивого и эффективного функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области, а также создание условий для устойчивого и эффективного функционирования системы благоустройства.

К 2028 году на территории  муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области необходимо:

- Повысить качество и  энергоэффективность жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, уровень обеспеченности населения качественными коммунальными услугами;

- Повысить надежность и качество коммунальных услуг;

- Поднять уровень благоустроенности муниципального округа  до нормативных требований;

- Создать безопасную, удобную, экологически благоприятную и привлекательную городскую среду, способствующую комплексному и устойчивому развитию муниципального образования.

Проанализировав направление политики правительства Тульской области в жилищно-коммунальной сфере, можно выделить основные направления деятельности в краткосрочном и долгосрочном периодах. Основными результатами на сегодняшний день являются в основном проработанная и подготовленная нормативно-правовая база, которая регулирует деятельность жилищно-коммунальной сферы; сформированная организационная структура муниципального управления развитием сферы с установлением полномочий участников процесса; созданная рыночная инфраструктура ЖКХ с организационным разделением функций управления и хозяйствования. Существенно увеличено бюджетное финансирование. Таким образом, заложены

основы для эффективного развития сферы ЖКХ как в части нормативно-правового обеспечения, создания организационной структуры управления, так и финансового обеспечения.

Количественно это можно охарактеризовать следующими величинами: ремонт оборудования машинных залов Дубиковского и Пожилинского водозаборов (насосные агрегаты, ЧРП, задвижки, клапана), выполнение работ по ремонту 6 водонапорных башен в сельских населённых пунктах в рамках регионального проекта «Чистая вода Тульской области», установка 2 детских площадок в г. Ефремов, монтаж уличного освещения в с. Красногорское, ремонт подъездов с частичным ремонтом входных групп в многоквартирном жилом доме № 116 по ул. Ленинградская в г. Ефремов, установка детской площадки в д. Пушкари и замена спортивной площадки в с. Шилово в рамках регионального проекта «Народный бюджет»,   капитальный ремонт систем водоснабжения  4 населенных пунктов  Ефремовского района (12,043 км водопроводных сетей),  ремонт канализационного коллектора по ул. Воронежское шоссе в г. Ефремов,  приобретение  3  единиц коммунальной техники, приобретение материальных запасов, освещение улично-дорожной сети на участке общей протяженностью более 160 км, количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения по 3,1 куб. м. в год, удаление (ликвидация) мест несанкционированного размещения отходов в 4 сельских населённых пунктах, обустройство 21 места (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (устройство основания под отсек крупногабаритных отходов) на территории муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области, содержание «Вечного огня» - 3 единицы, санитарная уборка и озеленение улиц города на площади 294,0 тыс. кв.м., благоустройство 3 городских пляжей, благоустройство 73,3 га территории городского кладбища, благоустройство парка им. Бунина и 10 общественных пространств города Ефремова, устройство  детских  площадок в городе Ефремове, создание (обустройство) мест  (площадок) накопления ТКО в количестве 50 штук, благоустройство 14 территорий воинских захоронений в Ефремовском районе Тульской области, благоустройство и ремонт объектов, расположенных на территории муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области, увековечивающих память воинов, погибших при защите Отечества в годы Великой отечественной войны в н.п. – д. Луговка, д. Пушкари, п. Октябрьский.

3.	Задачи муниципальной программы, способы их эффективного решения в сфере политики в сфере ЖКХ и  благоустройства на территории муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области»

В результате реализации муниципальной программы к 2028 году должен сложиться  качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами и задачами:

- Улучшение состояния жилищного хозяйства;

- Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения;

- Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами;

- Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры,

- Улучшение качества и энергоэффективности жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;

- Улучшение  технического  состояния   муниципального жилищного фонда;

- Улучшение благоустройства территории муниципального образования;

- Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

- Повышение удовлетворенности населения муниципального образования уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды;

- Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения;

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

- Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства.

# Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования

Ефремовский муниципальный округ Тульской области»

| Сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап: 2025-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | К 2028 году на территории муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области: - Повысить качество и энергоэффективность жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, уровень обеспеченности населения качественными коммунальными услугами; - Повысить надежность и качество коммунальных услуг; - Поднять уровень благоустроенности муниципального округа до нормативных требований; - Создать безопасную, удобную, экологически благоприятную и привлекательную городскую среду, способствующую комплексному и устойчивому развитию муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Улучшение состояния жилищного хозяйства; - Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда; - Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения; - Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами; - Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, - Улучшение качества и энергоэффективности жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания; - Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда; - Улучшение благоустройства территории муниципального образования; - Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека; - Повышение удовлетворенности населения муниципального образования уровнем жилищно-коммунального обслуживания; - - Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды; - - Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования; - - Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень структурных элементов муниципальной программы | - Региональные проекты, направленные на достижение национальных проектов: 1.1. Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" - Региональные проекты: 2.1.Региональный проект «Чистая вода Тульской области» 2.2.Региональный проект «Народный бюджет» 2.3. Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» 2.4. Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами» - Комплексы процессных мероприятий: 3.1.Комплекс процессных мероприятий: «Улучшение состояния жилищного хозяйства» 3.2.Комплекс процессных мероприятий: «Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами» 3.3.Комплекс процессных мероприятий: «Поддержание санитарного и эстетического состояния территории» 3.4.Комплекс процессных мероприятий: «Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п |  |  | Наименование целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  | на момент окончания реализации муниципальной программы |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (годовая периодичность, за отчетный период), км. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 12,043 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 12,043 |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Доля населения муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), % |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  | 87 |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Доля городского населения муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), % |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  | 97 |  |  |  | 98 |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99 |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Установка детских площадок в г. Ефремов в рамках проекта «Народный бюджет» (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 6. |  |  | Монтаж уличного освещения в д. Красногорское в рамках проекта «Народный бюджет» Ефремовского района (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 7. |  |  | Ремонт подъездов с частичным ремонтом входных групп в многоквартирном жилом доме № 116 по ул. Ленинградская в г. Ефремов в рамках проекта «Народный бюджет» (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 8. |  |  | Установка детской площадки в дер. Пушкари Ефремовского района Тульской области в районе дома 265 в рамках проекта «Народный бюджет» (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 9. |  |  | Замена спортивной площадки, расположенной в с. Шилово Ефремовского района Тульской области в районе МКОУ «СШ № 16» в рамках проекта «Народный бюджет» (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10. |  |  | Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоотведения (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 11. |  |  | Создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (устройство основания под отсек крупногабаритных отходов) на территории муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 21 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 21 |  |  |  |
|  | 12. |  |  | Приобретение автогидроподъёмника (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 13. |  |  | Приобретение илососной машины (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 14. |  |  | Замена аварийного участка канализационного коллектора по ул. Воронежское шоссе г. Ефремова (годовая периодичность, за отчетный период), км |  |  |  |  |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,108 |  |  |  |
|  | 15. |  |  | Приобретение УАЗ, (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 16. |  |  | Приобретение материальных запасов, (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 17. |  |  | Протяжённость освещённых частей улично-дорожной сети округа (годовая периодичность, за отчетный период), км |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 162 |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 164 |  |  |  | 164 |  |  |  |
|  | 18. |  |  | Санитарная уборка и мероприятия по озеленению муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области (годовая периодичность, за отчетный период), тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |  |  | 294,0 |  |  |  | 294,0 |  |  |  | 294,0 |  |  |  |  | 294,0 |  |  |  | 294,0 |  |  |  |
|  | 19. |  |  | Количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения (годовая периодичность, за отчетный период), куб. м. в год |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  | 3,1 |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 20. |  |  | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов (годовая периодичность, за отчетный период), тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 79,5 |  |  |  |
|  | 21. |  |  | Удаление (ликвидация) мест несанкционированного размещения отходов (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 22. |  |  | Содержание «Вечного огня» (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 23. |  |  | Благоустройство территории городских пляжей (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 24. |  |  | Благоустройство территории городского кладбища (годовая периодичность, за отчетный период), га |  |  |  |  |  |  |  | 73,3 |  |  |  | 73,3 |  |  |  | 73,3 |  |  |  |  | 73,3 |  |  |  | 73,3 |  |  |  |
|  | 25. |  |  | Благоустройство воинского захоронения на общественном кладбище города Ефремова (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 26. |  |  | Благоустройство парка им. Бунина (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 27. |  |  | Благоустройство общественных пространств города Ефремова (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 28. |  |  | Установка детских и (или) спортивных площадок в Ефремовском муниципальном округе (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 29. |  |  | Количество восстановленных (отремонтированных) и благоустроенных объектов, расположенных на территории муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области, увековечивающих память воинов, погибших при защите Отечества в годы Великой отечественной войны (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы, всего | Источники финансирования |  |  |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2025 год |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 530820,4 | 169272,7 |  | 131942,1 |  |  |  |  |  |  |  | 62437,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167167,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 14359,9 | 0,0 |  | 14359,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 154638,2 | 42680,0 |  | 15079,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96878,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 356822,3 | 121592,7 |  | 102502,5 |  |  |  |  |  |  |  | 62437,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70289,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники |  |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт структурного элемента, входящего в проектную часть муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области». 1. Региональные проекты, направленные на достижение национальных проектов. 1.1.Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Сроки реализации; Программа реализуется в один этап: 2026 год. Ответственный исполнитель; Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области. Соисполнители; Отсутствуют. Цели; -Повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, уровня обеспеченности населения качественными коммунальными услугами; - Повышение надежности и качества коммунальных услуг. Задачи; - Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, - Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. Целевые показатели; № п/п; Наименование целевого показателя, единица измерения; Значение показателя по годам. 2025 год; 2026 год; 2027 год; 2028 год; на момент окончания реализации МП. 1.; Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (годовая периодичность, за отчетный период), км.; 0; 12,043; 0; 0; 12,043. Параметры финансового обеспечения регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»; Источники финансирования; Расходы по годам (тыс. рублей). всего; 2025 год; 2026 год; 2027 год; 2028 год. Всего; 22793,5; 0,0; 22793,5; 0,0; 0,0. Федеральный бюджет; 14359,9; 0,0; 14359,9; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 7977,7; 0,0; 7977,7; 0,0; 0,0. Местный бюджет; 455,9; 0,0; 455,9; 0,0; 0,0. ИТОГО по разделу 1.; Источники финансирования; Расходы по годам (тыс. рублей). всего; 2025 год; 2026 год; 2027 год; 2028 год. Всего; 22793,5; 0,0; 22793,5; 0,0; 0,0. Федеральный бюджет; 14359,9; 0,0; 14359,9; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 7977,7; 0,0; 7977,7; 0,0; 0,0. Местный бюджет; 455,9; 0,0; 455,9; 0,0; 0,0. Паспорт структурного элемента, входящего в проектную часть муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области» |
| 2.Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Региональный проект «Чистая вода Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации |  |  | Программа реализуется в один этап: 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  |  | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели |  |  | - Повышение уровня обеспеченности населения качественными коммунальными услугами, - Повышение надежности и качества коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи |  |  | - Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  | № п/п |  | Наименование целевого показателя, единица измерения |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  |  |  |  | на момент окончания реализации МП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  | Доля населения муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), % |  |  | 86 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 88 |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | Доля городского населения муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), % |  |  | 96 |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 98 |  |  | 99 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения регионального проекта «Чистая вода Тульской области» |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Расходы по годам(тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 34172,1 |  |  |  |  | 34172,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 32227,7 |  |  |  |  | 32227,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1944,4 |  |  |  |  | 1944,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Паспорт Паспорт структурного элемента, входящего в проектную часть муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Региональный проект «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации |  | Программа реализуется в один этап: 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели |  | - Повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, уровня обеспеченности населения качественными коммунальными услугами; - Поднять уровень благоустроенности муниципального округа до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи |  | - Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда; - Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  | № п/п |  |  | Наименование целевого показателя, единица измерения |  |  |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | на момент окончания реализации МП |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Установка детских площадок в г. Ефремов в рамках проекта «Народный бюджет» (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  | Монтаж уличного освещения в д. Красногорское в рамках проекта «Народный бюджет» Ефремовского района (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Ремонт подъездов с частичным ремонтом входных групп в многоквартирном жилом доме № 116 по ул. Ленинградская в г. Ефремов в рамках проекта «Народный бюджет» (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Установка детской площадки в дер. Пушкари Ефремовского района Тульской области в районе дома 265 в рамках проекта «Народный бюджет» (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 5. |  |  | Замена спортивной площадки, расположенной в с. Шилово Ефремовского района Тульской области в районе МКОУ «СШ № 16» в рамках проекта «Народный бюджет» (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения регионального проекта «Народный бюджет» |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  | 20208 год |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 14479,5 |  |  | 6079,5 |  |  |  |  | 8400,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 10453,6 |  |  | 4478,6 |  |  |  |  | 5975,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 4025,9 |  |  | 1600,9 |  |  |  |  | 2425,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Паспорт структурного элемента, входящего в проектную часть муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области» 2.3. Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации |  |  | Программа реализуется в один этап: 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  |  | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели |  |  | - Повышение уровня обеспеченности населения качественными коммунальными услугами, - Повышение надежности и качества коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи |  |  | - Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  | № п/п |  | Наименование целевого показателя, единица измерения |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  |  |  |  | на момент окончания реализации МП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  | Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоотведения (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения регионального проекта «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Расходы по годам(тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 103150,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 103150,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 96878,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 96878,5 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 6271,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 6271,5 |  |  |  |
| Паспорт Паспорт структурного элемента, входящего в проектную часть муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации |  | Программа реализуется в один этап: 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели |  | - Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи |  | - Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения; - Улучшение благоустройства территорий муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  | № п/п |  |  | Наименование целевого показателя, единица измерения |  |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | на момент окончания реализации МП |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (устройство основания под отсек крупногабаритных отходов) на территории муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21 |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения регионального проекта «Создание устойчивой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами» |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1127,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1127,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 73,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 73,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по разделу 2. |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 153001,6 |  |  |  |  | 40251,6 |  |  |  | 9600,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 103150,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 140686,8 |  |  |  |  | 36706,3 |  |  |  | 7102,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 96878,5 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 12314,8 |  |  |  |  | 3545,3 |  |  |  | 2498,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 6271,5 |  |  |

# Паспорт структурного элемента, входящего в процессную часть муниципальной программы

«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования Ефремовский муниципальный округ

Тульской области»

| - Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Комплекс процессных мероприятий «Улучшение состояния жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации |  |  | Программа реализуется в один этап: 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  |  | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели |  |  | -Повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, уровня обеспеченности населения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи |  |  | - Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, - Улучшение качества и энергоэффективности жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  | № п/п |  | Наименование целевого показателя, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | на момент окончания реализации МП |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  | Приобретение автогидроподъёмника (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 3.1., всего |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  | 2028 год |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 15657,7 |  |  |  |  | 15657,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 15657,7 |  |  |  |  | 15657,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| - Комплекс процессных мероприятий: «Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации |  | 2025-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели |  | -Повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, уровня обеспеченности населения качественными коммунальными услугами; - Повышение надежности и качества коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи |  | - Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда; - Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  | № п/п |  |  | Наименование целевого показателя, единица измерения |  |  |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  | На момент окончания реализации МП |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Приобретение илососной машины (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 2. |  |  | Замена аварийного участка канализационного коллектора по ул. Воронежское шоссе г. Ефремова (годовая периодичность, за отчетный период), км |  |  |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Приобретение УАЗ, (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Приобретение материальных запасов, (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  |  |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 3.2., всего |  | Источники финансирования |  |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 45488,6 |  |  |  | 28143,5 |  |  |  |  | 17345,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 4640,7 |  |  |  | 4640,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 35847,9 |  |  |  | 18502,8 |  |  |  |  | 17345,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий: «Поддержание санитарного и эстетического состояния территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2025-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | - Поднять уровень благоустроенности муниципального округа до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | - Улучшение благоустройства территории муниципального образования; - Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п |  | Наименование целевого показателя, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  |  | на момент окончания реализации МП |
|  | 1. |  | Протяжённость освещённых частей улично-дорожной сети округа (годовая периодичность, за отчетный период), км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  | 164 |  |  |  | 164 |  |  |  |  |  | 164 |
|  | 2. |  | Санитарная уборка и мероприятия по озеленению муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области (годовая периодичность, за отчетный период), тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,0 |  |  |  |  | 294,0 |  |  |  |  | 294,0 |  |  |  | 294,0 |  |  |  |  |  | 294,0 |
|  | 3. |  | Количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения (годовая периодичность, за отчетный период), куб. м. в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  | 3,1 |
|  |  |  | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов (годовая периодичность, за отчетный период), тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 79,5 |
|  |  |  | Удаление (ликвидация) мест несанкционированного размещения отходов (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 4 |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 3.3., всего | Источники финансирования |  |  |  |  | Расходы по годам (ыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | 2025 год |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 226144,7 |  | 55134,6 |  |  |  |  |  | 62595,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53675,1 |  |  |  |  |  |  | 54740,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 226144,7 |  | 55134,6 |  |  |  |  |  | 62595,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53675,1 |  |  |  |  |  |  | 54740,0 |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий: «Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2025-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | - Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | - Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения; - Улучшение благоустройства территорий муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п |  |  | Наименование целевого показателя, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  | На момент окончания реализации МП |
|  | 1. |  |  | Содержание «Вечного огня» (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |
|  | 2. |  |  | Благоустройство территории городских пляжей (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |
|  | 3. |  |  | Благоустройство территории городского кладбища (годовая периодичность, за отчетный период), га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,3 |  |  |  |  | 73,3 |  |  |  |  | 73,3 |  |  |  | 73,3 |  |  |  |  | 73,3 |
|  | 4. |  |  | Благоустройство воинского захоронения на общественном кладбище города Ефремова (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | 5. |  |  | Благоустройство парка им. Бунина (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | 6. |  |  | Благоустройство общественных пространств города Ефремова (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  | 7. |  |  | Установка детских и (или) спортивных площадок в Ефремовском муниципальном округе (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 |
|  | 8. |  |  | Количество восстановленных (отремонтированных) и благоустроенных объектов, расположенных на территории муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области, увековечивающих память воинов, погибших при защите Отечества в годы Великой отечественной войны (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14 |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 3.4., всего | Источники финансирования |  |  |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 67734,3 |  |  | 30085,3 |  |  |  |  |  | 19608,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8762,7 |  |  |  |  |  |  | 9277,8 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 1333,0 |  |  | 1333,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 66401,3 |  |  | 28752,3 |  |  |  |  |  | 19608,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8762,7 |  |  |  |  |  |  | 9277,8 |  |  |  |  |
| ИТОГО по 3 разделу | Источники финансирования |  |  |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 355025,3 |  |  | 129021,1 |  |  |  |  |  | 99548,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62437,8 |  |  |  |  |  |  | 64017,8 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 5973,7 |  |  | 5973,7 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 344051,6 |  |  | 118047,4 |  |  |  |  |  | 99548,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62437,8 |  |  |  |  |  |  | 64017,8 |  |  |  |  |
|  | Иные источники |  |  |  |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |

Перечень объектов капитального

строительства, объектов инвестиций муниципальной программы

«Строительство канализационной насосной станции в д. Чернятино Ефремовского района Тульской области»

| Наименование и местонахождение объекта | Проектная мощность | Сроки строительства (реализации проекта) (годы) |  | Наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД) | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  | Остаток на 1 января года начала реализации Программы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало (реализации проекта) строительства | Окончание (реализации проекта) строительства |  | В ценах, утвержденных в ПСД | В ценах года начала реализации Программы | В ценах, утвержденных в ПСД | В ценах года начала реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Строительство канализационной насосной станции в д. Чернятино Ефремовского района Тульской области | 2 ед. | 2028 | 2028 | Да | 68 680,17 | 103 150,0 | нет | нет |

| Паспорт инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Строительство канализационной насосной станции в д. Чернятино Ефремовского района Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель реализации инвестиционного проекта: |  |  | Предотвращение загрязнения окружающей среды, улучшение экологической обстановки, повышение надёжности работы канализационных сетей и качества предоставления коммунальных услуг населению, снижение эксплуатационных затрат обслуживающей организации |  |  |  |  |
| 2. Направление инвестирования: |  |  | Строительство |  |  |  |  |
| 3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу: |  |  | 2 единицы |  |  |  |  |
| 4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций: |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |
| 5. Главный распорядитель средств бюджета округа: |  |  | Администрация муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области |  |  |  |  |
| 6. Муниципальный заказчик (заказчик): |  |  | Администрация муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области |  |  |  |  |
| 7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту: |  |  | Имеется |  |  |  |  |
| 8. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: |  |  | Имеется |  |  |  |  |
| 9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость, включая НДС |  |  |  |  |  |
|  |  | В текущих ценах |  |  |  | В ценах соответствующих лет |  |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего |  | 68680,17 |  |  |  | 103150,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 68680,17 |  |  |  | 103150,0 |  |
| приобретение машин и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование источника финансирования |  |  |  |  | Объем финансирования |  |  |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего: |  |  |  |  | 103150,0 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 96878,5 |  |  |
| Бюджет округа |  |  |  |  | 6271,5 |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Год реализации инвестиционного проекта |  | Стоимость объекта |  |  |  |  |  |
| 2028 г. |  | Всего |  |  |  | Проектно- изыскательские работы |  |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего: |  | 103150,0 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 96878,5 |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа |  | 6271,5 |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Годы реализации инвестиционного проекта |  | Объем бюджетных инвестиций |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего: |  | 103150,0 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 96878,5 |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа |  | 6271,5 |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого результата |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Единица измерения |  |  | Значение показателя |  |  | Удельная стоимость |
| Приобретение объектов недвижимости | Ед. |  |  | 2 |  |  | 51575,0 |

Председатель комитета

по жизнеобеспечению                                                                                                              Н.А. Лукьянченко

Заместитель главы администрации

по жизнеобеспечению администрации

муниципального образования

Ефремовский муниципальный округ Тульской области                                                                   С.А. Бобровский