**Мониторинг реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов»**

Отчетный период 9 мес. 2023 г.

Ответственный исполнитель: Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание направления реализации, мероприятие | Исполнитель | Срок   реализации | | | Источники  финансирования | Объемы финансирования  (тыс. рублей) | | Результат реализации  муниципальной программы  (краткое описание) |
| начало реализации | окончание  реализации | | Планируемое финансирование | Фактическое финансирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Региональные проекты, входящие в состав национального проекта**  **Национальный проект «Жилье и городская среда»**   1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство территорий общего   **пользования и дворовых территорий многоквартирных домов)** | | | | | | | | |
| Улучшение качествагородской среды,  повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов | 2022-2026 годы | | | **Всего** | **19039,4** | **11544,3** | Благоустроено 7 дворовых территорий |
| Федеральный бюджет | 17912,3 | 10860,9 |
| Областной бюджет | 746,3 | 452,5 |
| Местный бюджет | 380,8 | 230,9 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»** | | | | | | | | |
| Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования город Ефремов | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов | 2023 год | | | Всего | **26373,8** | **4881,2** | Благоустройство дворовой территории Химиков, 3, Тульское шоссе, 24 |
| Областной бюджет | 26180,3 | 4754,0 |
| Местный бюджет | 193,5 | 127,2 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство территорий общего пользования населения»** | | | | | | | | |
| Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов | 2022-2026 годы | | | Всего | **5488,9** | **0,0** | Благоустройство сквера «Знайка» |
| Областной бюджет | 5048,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 440,9 | 0,0 |
| **ИТОГО**  **по муниципальной программе** | х | х | | х | **Всего** | **50902,1** | **16425,5** |  |
| Федеральный бюджет | 17912,3 | 10860,9 |
| Областной бюджет | 31974,6 | 5206,5 |
| Местный бюджет | 1015,2 | 358,1 |