**информация**

**ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

**«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Ласточка»**

1. **Основание для проведения контрольного мероприятия:**  пункт 2.1.3. Плана работы Контрольно-счётного органа муниципального образования город Ефремов на 2024 год, приказ председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования город Ефремов от 16.09.2024 года № 13.
2. **Предмет контрольного мероприятия:** исполнительная документация по контракту от 13.10.2023 №2023.099895, заключенного с ООО «Аршин» на выполнение работ по ремонту эстрады в МБУ ДОЛ «Ласточка».
3. **Объект контрольного мероприятия:** муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Ласточка».
4. **Проверяемый период деятельности:** 2023 год.

**В результате проведенного контрольного мероприятия установлены нарушения:**

При исполнении контракта от 13.10.2023 №2023.099895 работы по заполнению швов тротуарной плитки либо не выполнялись, либо были выполнены не качественно и требуется повторное проведение работ.

Учитывая, что надвигается осеннее-зимний период, сопровождающийся выпадением осадков и перепадами температур, а при низких температурах вода в незаполненных швах замерзает и расширяется, что создает риски преждевременного разрушения покрытия, рекомендовано устранить выявленные недостатки.

По результатам проведения контрольного мероприятия в адрес МБУ ДОЛ «Ласточка» направлено представление.