##### **ОТЧЕТ**

о ходе реализации

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения»**

Ответственный исполнитель:комитет по жизнеобеспечению

администрации муниципального

образования город Ефремовский муниципальный округ Тульской области

Отчётный год: 2024 год

Дата составления проекта

годового отчёта:апрель 2025 года

Непосредственный исполнитель

муниципальной программы:Соколова Н.А., эксперт 1 категории

комитета по жизнеобеспечению,

тел. (48741) 6-08-12, эл. почта -

gkh.efremov@tularegion.org

**Председатель комитета по**

**жизнеобеспечению администрации**

**муниципального образования**

**Ефремовский муниципальный округ**

**Тульской области Н.А. Лукьянченко**

**1. Результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения» (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 07.10.2015 №1734 (с внесенными изменениями).

В соответствии с паспортом муниципальной программы ее ответственным исполнителем является комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области (далее – комитет по жизнеобеспечению). Соисполнители программы отсутствуют.

Результат реализации муниципальной программы - повышение безопасности дорожного движения, улучшение состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области, приведение в соответствии с нормативами состояния дорог в муниципальном образовании Ефремовский муниципальный округ Тульской области. В результате проведённых мероприятий произошло уменьшение погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по сравнению с 2018 годом на 18 % с 57 до 41 человека, снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2018 годом на 31 % с 42 до 29. А также ежегодно содержится дорожное полотно МО город Ефремов на площади 1681 тыс. кв. м, и были отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения на площади 61,4 тыс. кв. м. (план 60 тыс. кв. м.)

В 2024 году результаты достигнуты. Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с намеченными мероприятиями.

**2. Цели муниципальной программы**

Целями программы являются сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2022-2026 годах по сравнению с 2018 годом, снижение показателей аварийности, а также качественное содержание и ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий и, как следствие, уменьшение социальной остроты проблемы.

В 2025 году будет продолжена работа по достижению намеченных целей.

**3. Показатели муниципальной программы**

Целевые показатели муниципальной программы:

- Площадь отремонтированного дорожного полотна в рамках регионального проекта «Народный бюджет» - 15,2 тыс. кв. м.;

- Ремонт автомобильных дорог города Ефремова – 2,85 км;

- Устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения – 19,2 тыс. кв. м.;

- Уменьшение пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях по сравнению с 2018 годом на 28 % с 57 до 41 человека;

- Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2018 годом на 31 % с 42 до 29;

- Площадь отремонтированного дорожного полотна - 61,4 тыс. кв. м. (план 60 тыс. кв. м.);

- Содержание дорог общего пользования местного значения на площади 1681 тыс. кв. м.

- Проверка ПСД – 1 единица.

Анализ целевых показателей муниципальной программы за 2024 год приведен в таблице 2.

**4. Структурные элементы муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется по ведомственному проекту и по двум комплексам процессных мероприятий:

1. Региональный проект «Народный бюджет»;

1. Ведомственный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения»;

2. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Ефремов»;

3. «Улучшение состояния улично-дорожной сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования город Ефремов»;

4. «Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения».

Нарушений установленных параметров и сроков реализации указанных структурных элементов нет.

**5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы**

Показатели за 2024 год фактически достигнуты в полном объёме.

**6. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы**

В 2024 году объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения» составил 122951,7 тыс. рублей, кассовое исполнение – 121077,2 тыс. рублей.

Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы за 2024 год приведен в таблице 1.

Освоение бюджетных ассигнований по муниципальной программе составило в целом 98,5 %, в том числе:

- Региональный проект «Народный бюджет» - 15737,7 тыс. руб. при плане 15737,7 ты с. руб. (100 %);

- Ведомственный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» - 17365,6 тыс. руб. при плане 17365,6 тыс. руб. (100 %);

- «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Ефремов» - 10375,8 тыс. руб. при плане 11124,7 тыс. руб. (93,9 %);

- «Улучшение состояния улично-дорожной сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования город Ефремов» - 153500,2 тыс. руб. при плане 155374,7 тыс. руб. (98,8 %).

**7. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

Из запланированных мероприятий и показателей муниципальной программы исполнялись и выполнены все в полном объеме, что позволило решить установленные задачи и достичь целей муниципальной программы по повышению безопасности дорожного движения.

Реализация данной муниципальной программы в 2025 году продолжает своё действие с дальнейшей корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения»**

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

Для оценки результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

**Индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формулам:**

, где

Iр - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

 -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

 -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (комплекс процессных мероприятий). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

S1 = 1, S2 = 1, S3 = 0,96, S4 = 1,27, S5 = 1, S6 = 1,02, S7 = 1, S8 = 1, S общ. = 8,25,

Mp = 1/8 = 0,125

I p = 8,25 х 0,125 =1,03

2. **Индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формуле:**

 , где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Iр - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Iэ  = (196979,3 х 1,03) / 199602,7 = 1,02

3. **Качественная оценка эффективности реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий):**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (комплексов процессных мероприятий), перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **высокий уровень эффективности**.

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **запланированный уровень эффективности.**

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **низкий уровень эффективности.**

**Вывод**

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения» в 2024 году составляет **1,02.** Отсюда, уровень эффективности – **высокий уровень эффективности**.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области и повышение безопасности дорожного движения» в 2024 году выполнена в полном объеме.

В ходе анализа уровня реализации программы выявлена очень высокая степень достижения по всем 8 показателям.

Эффективность реализации указанной программы в 2024 году составила 1,02 и уровень эффективности – **высокий уровень эффективности**.

В 2025 году необходимо продолжить работу по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области и повышение безопасности дорожного движения» и также обеспечить эффективный уровень ее реализации при достаточном уровне финансирования мероприятий данной программы.