##### **ОТЧЕТ**

о ходе реализации

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»**

Ответственный исполнитель:комитет по жизнеобеспечению

администрации муниципального

образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области

Отчётный год: 2024 год

Дата составления проекта

годового отчёта:апрель 2025 года

Непосредственный исполнитель

муниципальной программы:Соколова Н.А., эксперт 1 категории

комитета по жизнеобеспечению,

тел. (48741) 6-08-12, эл. почта -

gkh.efremov@tularegion.org

**Председатель комитета по**

**жизнеобеспечению администрации**

**муниципального образования**

**Ефремовский муниципальный округ**

**Тульской области Н.А. Лукьянченко**

**1. Результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов» (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 07.10.2015 №1733 (с внесенными изменениями).

В соответствии с паспортом муниципальной программы ее ответственным исполнителем является комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области (далее – комитет по жизнеобеспечению). Соисполнители программы отсутствуют.

Результат реализации муниципальной программы - это повышение уровня обеспеченности населения качественными коммунальными услугами, благоустроенности городского округа, создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области.

В результате проведённых мероприятий произведены: ликвидация мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов (свалок твёрдых коммунальных отходов) в количестве 60 ед., удаление (ликвидация) мест несанкционированного размещения отходов – 2 ед., капитальный ремонт систем водоснабжения г.Ефремов протяжённостью 2,2 км., замена сетей водоснабжения протяжённостью 0,4 км., освещение улично-дорожной сети на участке общей протяженностью 160 км, количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения по 3,1 куб. м. в год, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в количестве 2 тыс. куб. м. в год, приобретено 10 бункеров для ТКО, содержание 3-х «Вечных огней», санитарная уборка и озеленение улиц города на площади 294,0 тыс. кв.м., благоустройство 1000 кв. м. городского пляжа, благоустройство 40 га территории городского кладбища, благоустройство парка им. Бунина, ремонт отмостки и цоколя в многоквартирном жилом доме № 19 по ул. Газовая.

В 2024 году результаты достигнуты. Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с намеченными мероприятиями.

**2. Цели муниципальной программы**

Основной целью программы является создание условий для устойчивого и эффективного функционирования коммунальной инфраструктуры и системы благоустройства муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области.

В 2025 году будет продолжена работа по достижению намеченных целей.

**3. Показатели муниципальной программы**

Целевые показатели муниципальной программы:

- Доля населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 85 %;

- Доля городского населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 96 %;

- Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения (замена задвижек и ремонт водонапорных башен) – 4 единицы;

- Протяжённость построенных заменённых сетей водоснабжения – 0,4 км;

- Ремонт отмостки и цоколя в многоквартирном жилом доме № 19 по ул. Газовая – 1 ед.;

- Протяжённость освещённых частей улично-дорожной сети округа – 160 км;

- Санитарная уборка и мероприятия по озеленению городского округа – 294 тыс. кв. м.;

- Количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения – 3,1 куб. м. в год на человека;

- Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов - 2 тыс. куб. м. в год,

- Содержание «Вечных огней» – 3 ед.;

- Благоустройство городского пляжа – 1000 кв. м.;

- Благоустройство территории городского кладбища – 40 га;

- Благоустройство парка им. Бунина – 1 ед.

Анализ целевых показателей муниципальной программы за 2024 год приведен в таблице 2.

**4. Структурные элементы муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется по региональному проекту, не входящему в состав национального проекта и 4 комплексам процессных мероприятий:

1. Региональный проект «Чистая вода Тульской области», не входящий в состав национального проекта;
2. Региональный проект «Народный бюджет», не входящий в состав национального проекта;
3. Комплекс процессных мероприятий: «Улучшение состояния жилищного хозяйства»;
4. Комплекс процессных мероприятий: «Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами»;
5. Комплекс процессных мероприятий: «Поддержание санитарного и эстетического состояния территории»;
6. Комплекс процессных мероприятий: «Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства».

Нарушений установленных параметров и сроков реализации указанных структурных элементов нет.

**5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы**

Показатели за 2024 год фактически достигнуты в полном объёме.

**6. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы**

В 2024 году объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов» составил 85983,5 тыс. рублей, кассовое исполнение – 84202,4 тыс. рублей.

Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы за 2024 год приведен в таблице 1.

Освоение бюджетных ассигнований по муниципальной программе составило в целом 98 %, в том числе:

1. Региональный проект «Чистая вода Тульской области», не входящий в состав национального проекта (27018,7 тыс. руб. при плане 27043,1 тыс. руб. - 100 %).
2. Региональный проект «Народный бюджет» (501,6 тыс. руб. при плане 501,6 тыс. руб. - 100 %).
3. Комплекс процессных мероприятий: «Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами» (2041,6 тыс. руб. при плане 3751,0 тыс. руб. – 54,4 %);
4. Комплекс процессных мероприятий: «Поддержание санитарного и эстетического состояния территории» (39882,3 тыс. руб. при плане 39905,8 тыс. руб. – 99,9 %);
5. Комплекс процессных мероприятий: «Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства» (14758,1 тыс. руб. при плане 14783,5 тыс. руб. – 99,8 %).

**7. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

Из запланированных мероприятий и показателей муниципальной программы исполнялись и выполнены все в полном объеме, что позволило решить установленные задачи и достичь цель муниципальной программы по созданию условий для устойчивого и эффективного функционирования коммунальной инфраструктуры системы благоустройства муниципального образования город Ефремов.

Реализация данной муниципальной программы в 2025 году продолжает своё действие с дальнейшей корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования**

**город Ефремов»**

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

Для оценки результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

**Индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формулам:**

, где

Iр - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

 -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

 -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (комплекс процессных мероприятий). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

S1 = 1, S2 = 1, S3 = 1, S4 = 1, S5 = 1, S6 = 1, S7 = 1, S8 = 1, S9 = 2,2, S10 = 1,12, S11 = 1, S12 = 1, S13 = 1, S14 = 1, S15 = 1 S общ. = 16,32 Mp = 1/15 = 0,066

I p = 16,32 х 0,066 =1,08

2. **Индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формуле:**

 , где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Iр - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Iэ  = (84202,4 х 1,08) / 85983,4 = 1,06

3. **Качественная оценка эффективности реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий):**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (комплексов процессных мероприятий), перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **высокий уровень эффективности**.

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **запланированный уровень эффективности.**

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **низкий уровень эффективности.**

**Вывод**

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов» в 2024 году составляет **1,06**. Отсюда уровень эффективности – **высокий уровень эффективности**.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования**

**город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения»**

Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов» в 2024 году выполнена в полном объеме.

В ходе анализа уровня реализации программы выявлена очень высокая степень достижения по всем 15 показателям.

Эффективность реализации указанной программы в 2024 году составила 1,06 и уровень эффективности – **высокий уровень эффективности**.

В 2025 году необходимо продолжить работу по реализации муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов» и также обеспечить эффективный уровень ее реализации при достаточном уровне финансирования мероприятий данной программы.