##### **ОТЧЕТ**

о ходе реализации

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов "Обеспечение качественным жильем населения**

**муниципального образования город Ефремов"**

Ответственный исполнитель:комитет по жизнеобеспечению

администрации муниципального

образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области

Отчётный год: 2024 год

Дата составления проекта

годового отчёта:апрель 2025 года

Непосредственный исполнитель

муниципальной программы:Соколова Н.А., эксперт 1 категории

комитета по жизнеобеспечению,

тел. (48741) 6-08-66, эл. почта -

gkh.efremov@tularegion.org

**Председатель комитета по**

**жизнеобеспечению администрации**

**муниципального образования**

**Ефремовский муниципальный округ**

**Тульской области Н.А. Лукьянченко**

**1. Результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования город Ефремов" (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 07.10.2015 №1736 (с внесенными изменениями).

В соответствии с паспортом муниципальной программы ее ответственным исполнителем является комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области (далее – комитет по жизнеобеспечению). Соисполнители программы отсутствуют.

Результат реализации муниципальной программы - улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда, обеспечение жильем молодых семей и отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-Ф3 «О ветеранах» и Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-Ф3 «О социальной защите инвалидов в РФ». В результате проведённых мероприятий 1 молодая семья получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. Было отремонтировано 1 муниципальное жилое помещение и 12 мест общего пользования жилых домов, а также в Фонд капитального ремонта Тульской области перечислялись денежные средства за муниципальное жильё (площадь данного жилья 59 тыс. кв. м.)

В 2024 году результаты достигнуты. Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с намеченными мероприятиями.

**2. Цели муниципальной программы**

Целями программы являются:

- Предоставление государственной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы;

- Улучшение жилищных условий граждан;

- Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда.

В 2024 году будет продолжена работа по достижению намеченных целей.

**3. Показатели муниципальной программы**

Целевые показатели муниципальной программы:

- Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 1 семья;

- Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда – 1 единица;

- Количество отремонтированных мест общего пользования жилых домов – 18 единиц;

- Площадь муниципального жилищного фонда, за который перечисляется плата за капитальный ремонт в «Фонд капитального ремонта» - 59 тыс. кв. м.

Анализ целевых показателей муниципальной программы за 2024 год приведен в таблице 2.

**4. Структурные элементы муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется по региональному проекту, не входящему в состав национального проекта и двум комплексам процессных мероприятий:

1. Региональный проект «Обеспечение жильём молодых семей», не входящий в состав национального проекта;

2. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании город Ефремов»;

3. «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в муниципальном образовании город Ефремов».

Нарушений установленных параметров и сроков реализации указанных структурных элементов нет.

**5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы**

Показатели за 2024 год фактически в основном достигнуты.

**6. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы**

В 2024 году объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе "Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования город Ефремов" составил 20789,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 18767,5 тыс. рублей.

Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы за 2024 год приведен в таблице 1.

Освоение бюджетных ассигнований по муниципальной программе составило в целом 90,3 %, в том числе:

- «Обеспечение жильём молодых семей» (756,0 тыс. руб. при плане 756,0 тыс. руб. - 100 %);

- «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в муниципальном образовании город Ефремов» (18011,5 тыс. руб. при плане 20033,0 тыс. руб. – 90 %).

**7. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

Из запланированных мероприятий и показателей муниципальной программы исполнялись и выполнены на 90,3 %, что позволило частично решить установленные задачи и в основном достичь целей муниципальной программы по улучшению качества жилищного фонда, повышению комфортности условий проживания и предоставлению государственной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Реализация данной муниципальной программы в 2025 году продолжает своё действие с дальнейшей корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов "Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области"**

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

Для оценки результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

**Индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формулам:**

, где

Iр - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

 -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

 -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (комплекс процессных мероприятий). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

S1 = 1, S2 = 1, S3 = 0,67, S4 = 1 S общ. = 3,67,

Mп = 1/4 = 0,25

I p = 3,67 х 0,25 =**0,92**

2. **Индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формуле:**

 , где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Iр - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Iэ = (18767,5 х 0,92) / 20789,0 = 0,83

3. **Качественная оценка эффективности реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий):**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (комплексов процессных мероприятий), перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **высокий уровень эффективности**.

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **запланированный уровень эффективности.**

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **низкий уровень эффективности.**

**Вывод**

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования город Ефремов" в 2024 году составляет **0,83**. Отсюда, уровень эффективности – **запланированный уровень эффективности**.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем населения**

**муниципального образования город Ефремов"**

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования город Ефремов" в 2024 году выполнена.

Эффективность реализации указанной программы в 2024 году составила **0,83** и уровень эффективности – **запланированный уровень эффективности**.

В 2025 году необходимо продолжить работу по реализации муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования город Ефремов" и также обеспечить эффективный уровень ее реализации при достаточном уровне финансирования мероприятий данной программы.