**Мониторинг реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения»**

Отчетный период 9 мес. 2023 г.

Ответственный исполнитель: Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание направления реализации, мероприятие | Исполнитель | Срок   реализации | | | Источники  финансирования | Объемы финансирования  (тыс. рублей) | | Результат реализации  муниципальной программы  (краткое описание) |
| начало реализации | окончание  реализации | | Планируемое финансирование | Фактическое финансирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Ведомственный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» | | | | | | | | |
| Улучшение состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов | 2023 годы | | | **Всего** | **41057,5** | **40927,7** | Ремонт автомобильных дорог по ул. Энтузиастов, Тульское шоссе от въезда в город, приобретение 3 остановочных павильонов |
| Областной бюджет | 41057,5 | 40927,7 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий: «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Ефремов»** | | | | | | | | |
| Повышение безопасности дорожного движения | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов | 2022-2026 годы | | | Всего | **8630,0** | **7513,2** | Нанесение дорожной разметки, приобретение и установка дорожных знаков, приобретение светофорных объектов, лежачих полицейских, краски для дорожной разметки |
| Местный бюджет | 8630,0 | 7513,2 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий: «Улучшение состояния улично-дорожной сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования город Ефремов»** | | | | | | | | |
| Улучшение условий содержания и ремонта улично-дорожной сети | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов | 2022-2026 годы | | | Всего | **123075,1** | **94011,8** | Содержание дорог общего пользования местного значения, ремонт дорог, тротуаров, установка бортовых камней на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| Областной бюджет | 21749,2 | 18349,2 |
| Местный бюджет | 101325,9 | 75662,6 |
| **ИТОГО**  **по муниципальной программе** | х | х | | х | **Всего** | **172762,6** | **142452,7** |  |
| Областной бюджет | 62806,7 | 59276,9 |
| Местный бюджет | 109955,9 | 83175,8 |