**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**муниципального образования**

**город Ефремов**

**1-го созыва**

**2 заседание**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**от “ 23 ” \_\_03\_\_2017 года № 2-16**

**О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов от 29.04.2015 № 6-41 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Ефремов на 2015 – 2025 годы»**

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», в связи с ежегодной актуализацией, на основании Устава муниципального образования город Ефремов, собрание депутатов муниципального образования город Ефремов РЕШИЛО:

1. Внести в приложение к решению Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов от 29.04.2015 № 6-41 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Ефремов на 2015 – 2025 годы» (далее Приложение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Название пункта 6.1. раздела 6 изложить в следующей редакции: «**6.1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к вводу объектов системы водоснабжения муниципального образования город Ефремов**»

* 1. Пункт 6.1. раздела 6дополнить текстом следующего содержания:

«- Замена водопроводных сетей в с. Дубики Ефремовского района.»

1.3. В разделе 8 таблицу «**План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях**» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Стоимость, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Прокладка двух ниток водопроводов (труба в трубе) от насосной станции 3-го подъема до ЮЗР (до колодца по ул. Менделеева) |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прокладка водопроводной линии на участки, выделенные многодетным семьям в Юго-западном районе г. Ефремова |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прокладка водопроводной линии на участки, выделенные многодетным семьям в д. Богово |  |  |  | 480,0 | 240,0 | 240,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Прокладка водопровода по ул. Ленинградская от школы № 7 до ул. Ленинградской д. 114 методом прокола |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение и монтаж ПЧ-500 кВт, 6000В |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прокладка магистральных водопроводов от Дубиковского и Пожилинского водозаборов до насосной станции 3-го подъема (труба в трубе) |  |  |  | 6000,0 | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Восстановление ограждений по периметру водонасосной станции 3-го подъема, водонасосной станции 2-го подъема Дубиковского водозабора, водонасосной станции 2-го подъема Пожилинского водозабора, артезианских скважин |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена водопровода на участке от МУП «ВКХ» до Ефремовской ТЭЦ |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена водопроводных сетей в пос. Красивый Ефремовского района Тульской области |  | 1177,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена водопроводных сетей в д. Малая Хмелевая и в с. Хмелевое Ефремовского района Тульской области |  | 3768,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена водопроводных сетей д. Медовая Ефремовского района Тульской области |  | 1299,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена водопроводных сетей п. Совхозный Ефремовского района Тульской области |  | 548,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена водопроводных сетей в с. Тюртень Ефремовского района |  | 725,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена водопроводных сетей в с. Дубики Ефремовского района |  |  | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 0 | 7520,0 | 2800,0 | 16480,0 | 8240,0 | 14240,0 |  |  |  |  |  |

* 1. Пункт 14.2. раздела 14 изложить в следующей редакции:

**План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоотведения объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Мероприятие | 2016 год | | 2018 год | | 2020 год | | 2025 год |
| 1 | | Замена канализационных труб | 0 км. | | 10 км. | | 23 км. | | 17 км. |
| 2 | | Строительство новых КНС |  | | 1 шт. | |  | |  |
| 3 | | Строительство новых канализационных сетей | 0 | | 3 км. | | 3 км. | | 3 км. |
| 4 | Реконструкция существующих КНС | | 0шт. | 1 шт. | | 1 шт. | | 2 шт. | |

**Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | 2016 год | | 2018 год | | 2020 год | | 2025 год |
| 1 | Замена канализационных труб | 0 | | 5000 | | 16500 | | 15000 |
| 2 | Строительство новых КНС |  | | 1000 | |  | |  |
| 3 | Строительство новых канализационных сетей | 0 | | 3000 | | 3000 | | 3000 |
| 4 | Реконструкция существующих КНС | 0 | 500 | | 500 | | 1000 | |
| ИТОГО | | 0 | 9500 | | 20000 | | 19000 | |

* 1. Раздел 16 изложить в следующей редакции:

**«Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования город Ефремов»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | 2016 год | | 2018 год | | 2020 год | | 2025 год |
| 1 | Замена канализационных труб | 0 | | 5000 | | 16500 | | 15000 |
| 2 | Строительство новых КНС |  | | 1000 | |  | |  |
| 3 | Строительство новых канализационных сетей | 0 | | 3000 | | 3000 | | 3000 |
| 4 | Реконструкция существующих КНС | 0 | 500 | | 500 | | 1000 | |
| ИТОГО | | 0 | 9500 | | 20000 | | 19000 | |

2. Решение обнародовать путем размещения на официальном сайте муниципального образования город Ефремов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Ефремов.

3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

**Глава муниципального образования**

**город Ефремов А.Н. Богатырев**