##### **ОТЧЕТ**

о ходе реализации

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов»**

Ответственный исполнитель:комитет по жизнеобеспечению

администрации муниципального

образования город Ефремов

Отчётный год: 2023 год

Дата составления проекта

годового отчёта:апрель 2024 года

Непосредственный исполнитель

муниципальной программы:Лукьянченко Н.А., эксперт 1 категории

комитета по жизнеобеспечению,

тел. (48741) 6-08-12, эл. почта -

gkh.efremov@tularegion.org

**Председатель комитета по**

**жизнеобеспечению администрации**

**муниципального образования**

**город Ефремов А.В. Вечеря**

**1. Результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов» (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 04.08.2017 № 815 (с внесенными изменениями).

В соответствии с паспортом муниципальной программы ее ответственным исполнителем является комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов (далее – комитет по жизнеобеспечению). Соисполнители программы отсутствуют.

Результат реализации муниципальной программы - создание эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования. В результате проведённых мероприятий были благоустроены 15 дворовых территорий и сквер «Знайка» на улице Дружбы. Также произведено благоустройство детской и спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Ефремов, ул. Химиков, д. 2 и ремонт тротуаров по ул. Карла Маркса и Лермонтова и подходы к 8 школе в городе Ефремове

В 2023 году результаты достигнуты. Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с намеченными мероприятиями.

**2. Цели муниципальной программы**

Целями программы являются:

- Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования город Ефремов;

- Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования город Ефремов.

В 2024 году будет продолжена работа по достижению намеченных целей.

**3. Показатели муниципальной программы**

Целевые показатели муниципальной программы:

- Количество МКД на благоустроенных дворовых территориях – 12 единиц;

- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 71 %;

- Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий – 10,4 тыс. кв. м;

- Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования – 58 %;

- Доля органов местного самоуправления, в состав которых входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в ГИС ЖКХ – 100 %;

- Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций – 100 %;

- Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций – 100 %;

- Доля соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании город Ефремов, от общего количества заключенных соглашений – 100 %;

- Реализация муниципальным образованием город Ефремов мероприятий по цифровизации городского хозяйства – 100 %;

- Количество проведённых общественных мероприятий по благоустройству городской среды – 3 ед.;

- Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий – 1 ед.;

- Площадь благоустроенных общественных территорий – 7,9 тыс. кв. м.;

- Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий – 63 %;

- Доля реализованных дизайн-проектов, утверждённых по итогам общественных обсуждений – 100%;

- Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России – 1 ед.;

- Количество муниципальных образований Тульской области, осуществивших проверки соблюдения правил благоустройства территорий – 1 ед.;

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в МО город Ефремов, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 25 %;

- Количество реализованных мероприятий по благоустройству и (или) ремонту инженерных коммуникаций – 4 единицы;

- Количество благоустроенных дворовых территорий – 1 единица;

- Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования

Анализ целевых показателей муниципальной программы за 2023 год приведен в таблице 2.

**4. Структурные элементы муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется по региональному проекту, входящему в состав национального проекта и комплексу процессных мероприятий:

1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в состав национального проекта «Жилье и городская среда»;
2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»;
3. «Благоустройство территорий общего пользования населения»;

Нарушений установленных параметров и сроков реализации указанных структурных элементов нет.

**5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы**

Показатели за 2023 год фактически достигнуты в полном объёме.

**6. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы**

В 2023 году объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе "Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования город Ефремов" составил 52922,9 тыс. рублей, кассовое исполнение – 52903,2 тыс. рублей.

Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы за 2023 год приведен в таблице 1.

Освоение бюджетных ассигнований по муниципальной программе составило в целом 99,9 %, в том числе:

- Национальный проект "Жильё и городская среда", региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (27750,5 тыс. руб. при плане 27770,2 тыс. руб. – 99,9 %);

- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (25002,6 тыс. руб. при плане 25002,6 тыс. руб. - 100 %);

- "Благоустройство территорий общего пользования населения" (150,1 тыс. руб. при плане 150,1 тыс. руб. - 100 %).

**7. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

Из запланированных мероприятий и показателей муниципальной программы исполнялись и выполнены все в полном объеме, что позволило решить установленные задачи и достичь целей муниципальной программы по повышению уровня благоустройства территорий и созданию безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования город Ефремов.

Реализация данной муниципальной программы в 2024 году продолжает своё действие с дальнейшей корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов»**

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

Для оценки результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

**Индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формулам:**

, где

Iр - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

 -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

 -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (комплекс процессных мероприятий). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

S1 = 1, S2 = 1, S3 = 1, S4 = 1, S5 = 1, S6 = 1, S7 = 1, S8 = 1, S9 = 1, S10 = 1, S11 = 1, S12 = 1, S13 = 1, S14 = 1, S15 = 1, S16 = 1 S12 = 1, S17 = 1, S18 = 1, S19 = 1, S20 = 1 S общ. = 20,

Mp = 1/20 = 0,05

I p = 20 х 0,05 =1

2. **Индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формуле:**

 , где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Iр - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Iэ  = (52903,2 х 1) / 52922,9 = 0,99

3. **Качественная оценка эффективности реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий):**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (комплексов процессных мероприятий), перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **высокий уровень эффективности**.

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **запланированный уровень эффективности.**

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **низкий уровень эффективности.**

**Вывод**

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов» в 2023 году составляет 0,99. Отсюда, уровень эффективности – **высокий уровень эффективности**.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов» в 2023 году выполнена в полном объеме.

В ходе анализа уровня реализации программы выявлена очень высокая степень достижения по всем 20 показателям.

Эффективность реализации указанной программы в 2023 году составила 0,99 и уровень эффективности – **высокий уровень эффективности**.

В 2024 году необходимо продолжить работу по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов» и также обеспечить эффективный уровень ее реализации при достаточном уровне финансирования мероприятий данной программы.