**+Мониторинг реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»**

Отчетный период 9 мес. 2023 г.

Ответственный исполнитель: Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание направления реализации, мероприятие | Исполнитель | Срок   реализации | | | Источники  финансирования | Объемы финансирования  (тыс. рублей) | | Результат реализации  муниципальной программы  (краткое описание) |
| начало реализации | окончание  реализации | | Планируемое финансирование | Фактическое финансирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Региональные проекты, не входящие в состав национального проекта**   1. Региональный проект «Чистая вода Тульской области» | | | | | | | | |
| Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов | 2022-2026 годы | | | **Всего** | **28353,5** | **8051,8** | Замена задвижек на резервуарах водопроводной насосной станции 3-его водоподъема и задвижек на уличных сетях водопровода |
| Областной бюджет | 26717,5 | 7587,4 |
| Местный бюджет | 1636,0 | 464,4 |
| **Региональные проекты, не входящие в состав национального проекта**  **Региональный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | |
| Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов | 2023-2024 гг. | | | Всего: | **14090,6** | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 4706,3 | 0,0 |
| Местный бюджет | 813,0 | 0,0 |
| Иные источники | 8571,3 | 0,0 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий** **«Улучшение состояния жилищного хозяйства»** | | | | | | | | |
| Улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов | 2022-2026 годы | | | Всего | **110,1** | **110,1** | Ремонт фасада д. № 4а по ул. Дачная |
| Местный бюджет | 110,1 | 110,1 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий:**  **«Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами»** | | | | | | | | |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов | 2022-2026 годы | | | Всего | **1475,0** | **1475,0** | Разработка ПСД |
| Местный бюджет | 1475,0 | 1475,0 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий: «Поддержание санитарного и эстетического состояния территории»** | | | | | | | | |
| Благоустройство территории городского округа | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов | 2022-2026 годы | | | Всего | **32454,8** | **23844,2** | Организация уличного освещения города и района, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, санитарная уборка территории |
| Местный бюджет | 32454,8 | 23844,2 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий: «Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства»** | | | | | | | | |
| Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов | 2022-2026 годы | | | Всего | **4510,2** | **2079,4** | Содержание парков и скверов города Ефремова, благоустройство городских пляжей, кладбища, установка детских площадок |
| Областной бюджет | 1408,0 | 1330,9 |
| Местный бюджет | 3102,2 | 748,5 |
| **ИТОГО**  **по муниципальной программе** | х | х | | х | **Всего** | **80994,2** | **35560,5** |  |
| Областной бюджет | 32831,8 | 8918,3 |
| Местный бюджет | 39591,1 | 26642,2 |
| Иные источники | 8571,3 | 0,0 |  |