##### **ОТЧЕТ**

о ходе реализации

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения»**

Ответственный исполнитель:комитет по жизнеобеспечению

администрации муниципального

образования город Ефремов

Отчётный год: 2022 год

Дата составления проекта

годового отчёта:апрель 2023 года

Непосредственный исполнитель

муниципальной программы:Лукьянченко Н.А., эксперт 1 категории

комитета по жизнеобеспечению,

тел. (48741) 6-08-12, эл. почта -

gkh.efremov@tularegion.org

**Председатель комитета**

**по жизнеобеспечению администрации**

**муниципального образования**

**город Ефремов А.В. Вечеря**

**1. Результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения» (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 07.10.2015 №1734 (с внесенными изменениями).

В соответствии с паспортом муниципальной программы ее ответственным исполнителем является комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов (далее – комитет по жизнеобеспечению). Соисполнители программы отсутствуют.

Результат реализации муниципальной программы - повышение безопасности дорожного движения, улучшение состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог муниципального образования город Ефремов, приведение в соответствии с нормативами состояния дорог в муниципальном образовании город Ефремов. В результате проведённых мероприятий произошло уменьшение смертности в дорожно-транспортных происшествиях по сравнению с 2018 годом на 42% с 7 до 3 человек, снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2018 годом на 43 % с 52 до 22. А также ежегодно содержится дорожное полотно МО город Ефремов на площади 1681 тыс. кв. м, и были отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения на площади 51, 4 тыс. кв. м. (план 50,5 тыс. кв. м.)

В 2022 году результаты достигнуты. Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с намеченными мероприятиями.

**2. Цели муниципальной программы**

Целями программы являются сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2022-2026 годах по сравнению с 2018 годом, снижение показателей аварийности, а также качественное содержание и ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий и, как следствие, уменьшение социальной остроты проблемы.

В 2023 году будет продолжена работа по достижению намеченных целей.

**3. Показатели муниципальной программы**

Целевые показатели муниципальной программы:

- уменьшение смертности в дорожно-транспортных происшествиях по сравнению с 2018 годом на 42% с 7 до 3 человек;

- снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2018 годом на 43 % с 52 до 22;

- площадь отремонтированного дорожного полотна - 51, 4 тыс. кв. м. (план 50,5 тыс. кв. м.);

- Содержание дорог общего пользования местного значения на площади 1681 тыс. кв. м.

Анализ целевых показателей муниципальной программы за 2022 год приведен в таблице 2.

**4. Структурные элементы муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется по двум комплексам процессных мероприятий:

1. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Ефремов»;

2. «Улучшение состояния улично-дорожной сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования город Ефремов».

Нарушений установленных параметров и сроков реализации указанных структурных элементов нет.

**5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы**

Показатели за 2022 год фактически достигнуты в полном объёме.

**6. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы**

В 2022 году объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения» составил 115796,5 тыс. рублей, кассовое исполнение – 114422,1 тыс. рублей.

Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы за 2022 год приведен в таблице 1.

Освоение бюджетных ассигнований по муниципальной программе составило в целом 98,8 %, в том числе:

- «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Ефремов» (5612,7 тыс. руб. при плане 6019,2 тыс. руб. - 93,2 %);

- «Улучшение состояния улично-дорожной сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования город Ефремов» (108809,4 тыс. руб. при плане 109777,3 тыс. руб. - 99,1 %).

**7. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

Из запланированных мероприятий и показателей муниципальной программы исполнялись и выполнены все в полном объеме, что позволило решить установленные задачи и достичь целей муниципальной программы по повышению безопасности дорожного движения.

Реализация данной муниципальной программы в 2023 году продолжает своё действие с дальнейшей корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).